Relatorio Final de Testes de Software

Relatório Final ES 2

.

| Campo | Informacao |
| --- | --- |
| Autor | Christopher Carpegiane de Souza Rocha |
| Matricula / Numero | 34447 |
| Instituicao | PUC Minas / Instituto Politecnico de Viseu |
| Repositorio | https://github.com/ChristopherRocha/Trabalho-Testes-NET |
| API Base | GreenHerb |
| Data da versao expandida | 13/06/2026 |

Artefactos anexos citados no documento-base: matriz de rastreabilidade em planilha e colecao Postman para testes de integracao.

# Sumario

1. Identificacao do projeto

2. Resumo executivo

3. Sistema sob teste

4. Arquitetura e stack tecnica

5. Modelo de dados

6. Catalogo de endpoints REST

7. Estrategia de testes

8. Tecnicas de teste aplicadas

9. Cobertura por modulo

10. Resultados de execucao

11. Defeitos, riscos e melhorias

12. Conclusoes

Anexo A. Inventario completo de testes automatizados

Anexo B. Bodies corrigidos para Postman

Anexo C. Catalogos tecnicos do codigo

# 1. Identificacao do projeto

O GREENHERB e uma Web API RESTful desenvolvida em C# e ASP.NET Core para suportar a gestao de cultivos em estufa, com foco em especies botanicas, planos de cultivo, lotes, telemetria ambiental, alertas, automacoes, tarefas, relatorios, auditoria e utilizadores.

O relatorio original ja documentava o projeto e a estrategia de testes. Esta versao expandida reorganiza o conteudo para leitura academica e tecnica, adicionando inventarios extraidos diretamente do repositorio local, resultados reais de execucao e anexos de rastreabilidade.

| Area | Tecnologia / decisao |
| --- | --- |
| Backend | .NET / ASP.NET Core Web API, TargetFramework net10.0 |
| Persistencia | Entity Framework Core, PostgreSQL via Npgsql, provedor InMemory para testes |
| Documentacao API | Swagger / OpenAPI via Swashbuckle |
| Autenticacao | JWT com System.IdentityModel.Tokens.Jwt |
| Testes | xUnit, Moq, Microsoft.NET.Test.Sdk, coverlet.collector |
| Importacao/exportacao | ClosedXML para operacoes Excel/XLSX |

| Pacote | Versao | Projeto |
| --- | --- | --- |
| Microsoft.AspNetCore.OpenApi | 10.0.5 | Aplicacao |
| Microsoft.EntityFrameworkCore.Design | 10.0.7 | Aplicacao |
| Microsoft.Extensions.Configuration.Json | 10.0.7 | Aplicacao |
| Microsoft.IdentityModel.Protocols.OpenIdConnect | 8.18.0 | Aplicacao |
| Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL | 10.0.1 | Aplicacao |
| Swashbuckle.AspNetCore | 10.1.7 | Aplicacao |
| System.IdentityModel.Tokens.Jwt | 8.18.0 | Aplicacao |
| ClosedXML | 0.105.0 | Aplicacao |
| coverlet.collector | 6.0.4 | Testes |
| Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory | 10.0.7 | Testes |
| Microsoft.NET.Test.Sdk | 18.0.0 | Testes |
| ClosedXML | 0.105.0 | Testes |
| Moq | 4.20.70 | Testes |
| xunit | 2.9.3 | Testes |
| xunit.runner.visualstudio | 2.8.2 | Testes |

# 2. Resumo executivo

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Casos identificados no codigo-fonte | 408 |
| Casos ativos no inventario extraido | 362 |
| Casos ignorados no inventario extraido | 46 |
| Modulos com testes automatizados | 13 |
| Endpoints REST catalogados | 70 |
| Classes/DTOs de modelo catalogados | 18 |

Do ponto de vista de qualidade, o projeto combina testes unitarios de servico, testes de controller/importacao, gateways simulados para IoT/notificacoes e validacoes de payload via Postman. A cobertura esta concentrada onde o risco de regressao e maior: regras de validacao, combinacoes de status, limites ambientais, existencia de entidades relacionadas e tratamento de entradas invalidas.

Do ponto de vista de engenharia, a analise tambem revelou pontos de melhoria: limpeza da solution, reducao de avisos nullable, alinhamento de versoes do Entity Framework Core e decisao explicita entre modo mock e modo banco real no Program.cs.

# 3. Sistema sob teste e ambito coberto

O GREENHERB representa o nucleo backend de uma plataforma de apoio a estufas inteligentes. A API modela operacoes agronomicas comuns e prepara pontos de integracao com sensores, notificacoes e fluxos de relatorio.

O dominio foi separado em modulos com responsabilidades bem delimitadas. Essa divisao facilita a construcao de testes focados, porque cada servico pode ser exercitado com dados controlados antes de expor o comportamento pelas controllers.

| Modulo | Responsabilidade | Risco principal coberto |
| --- | --- | --- |
| Autenticacao e seguranca | Controlar autenticacao, emissao e validacao de tokens, perfis de utilizador e renovacao de credenciais. | Credenciais invalidas, usuarios inativos, tokens malformados, roles incorretas e politicas de senha/email. |
| Gestao de utilizadores | Gerir usuarios, roles, estado ativo/inativo e alteracoes de perfil operacional. | Duplicidade de username/email, alteracao indevida de role, delecao com historico associado e timestamps inconsistentes. |
| Gestao botanica e importacao | Manter especies, nomes cientificos, categorias, origem, ciclo de cultivo e importacao CSV/XLSX. | Linhas invalidas em importacao, ciclo de dias nulo ou negativo, campos obrigatorios ausentes e duplicidades botanicas. |
| Planos de cultivo | Definir janela de cultivo, frequencia de rega e limites ambientais de temperatura, umidade e luminosidade. | Datas retroativas, duracao invalida, frequencia de rega zero, limiares invertidos e ranges biologicos inconsistentes. |
| Lotes operacionais | Acompanhar lotes vinculados a planos, status, divisao fisica, perdas e produtividade. | Plano inexistente, status incoerente, calculos de perda/produtividade e delecao com dependencias. |
| Telemetria e medicoes | Registrar leituras ambientais por lote e permitir consulta por lote e intervalo temporal. | Batch inexistente, temperaturas extremas, datas invertidas, leituras fora do periodo e timestamps incorretos. |
| Alertas operacionais | Criar, filtrar, resolver e ignorar alertas por tipo, recurso e status. | Alerta sem titulo, encerramento sem responsavel, justificativa ausente e estado final inconsistente. |
| Automacoes e regras | Representar automacoes manuais/automaticas, condicoes de disparo e ativacao/desativacao. | Condicao nula, modo incorreto, regra aplicada a lote errado e transicoes de ativo/inativo. |
| Tarefas operacionais | Planejar rotinas de rega, fertilizacao, colheita e monitorizacao com responsavel e status. | Datas de agendamento, status de fluxo, responsavel nulo e consultas por lote/status. |
| Relatorios e exportacao | Gerar registros de relatorios por tipo, periodo, formato e caminho de exportacao. | Usuario inexistente, periodo incoerente, caminho de arquivo, tipo/formatos e exportacao CSV/Excel. |
| Auditoria | Persistir trilhas de operacao por usuario, entidade, tipo de operacao, IP e periodo. | Perda de rastreabilidade, consulta por entidade incorreta, retencao de logs e comparacao old/new values. |
| Gateway de notificacoes | Simular email, SMS, push e alertas por lote, incluindo disponibilidade do servico. | Servico indisponivel, destinatario vazio, historico de notificacoes e contabilizacao de falhas. |
| Gateway de temperatura | Simular sensor, disponibilidade, historico de leituras e erros por lote. | Sensor indisponivel, batch invalido, periodo invertido, erros acumulados e consistencia das leituras. |

O ambito de teste cobre operacoes CRUD, consultas filtradas, importacao de ficheiros, validacoes de campos obrigatorios, ranges numericos, transicoes de estado, persistencia em memoria, mocks de gateways e verificacao de saidas esperadas.

# 4. Arquitetura e stack tecnica

A arquitetura segue o desenho classico de uma Web API em camadas: controllers recebem requisicoes HTTP, services concentram regra de negocio, models definem contratos de dominio e o AppDbContext centraliza a persistencia relacional. Para desenvolvimento e testes, o projeto tambem contem provedores mock e dados estaticos.

Figura 1. Fluxo logico de controllers, services, persistencia, gateways e testes.

## 4.1 Camadas

Controllers: traduzem verbos HTTP em chamadas de servico, retornando ActionResult com codigos 200, 201, 400, 404 e 204 conforme o caso.

Services: aplicam regras de negocio, consultam repositorios/contexto ou MockDataProvider e controlam alteracoes de estado.

Models/Requests: definem payloads, entidades de dominio e objetos auxiliares para importacao/exportacao.

Gateways: simulam temperatura e notificacoes para permitir testes deterministas sem depender de hardware ou servicos externos.

Testes: combinam xUnit, Theory/InlineData, Moq e EF Core InMemory para validar comportamento isolado e variacoes de entrada.

## 4.2 Catalogo resumido de services

| Service | Metodos | Principais operacoes |
| --- | --- | --- |
| AlertService | 10 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByTypeAsync, GetByStatusAsync, GetByResourceIdAsync, CreateAsync, ResolveAsync, UpdateAsync... |
| AuditLogService | 8 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByUserIdAsync, GetByEntityAsync, GetByOperationTypeAsync, GetByDateRangeAsync, LogOperationAsync, DeleteOldLogsAsync |
| AuthService | 8 | AuthenticateAsync, ValidateToken, GetTokenClaims, RegisterAsync, ValidatePasswordLength, ValidateUsernameLength, ValidateEmailFormat, RenewTokenAsync |
| AutomationService | 9 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByBatchIdAsync, GetActiveAsync, CreateAsync, UpdateAsync, ActivateAsync, DeactivateAsync... |
| BatchService | 6 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByPlanIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync |
| HerbService | 7 | GetAllAsync, ExistsAsync, GetByIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync, ImportAsync |
| MeasurementService | 6 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByBatchIdAsync, GetByBatchAndDateRangeAsync, CreateAsync, DeleteAsync |
| MockNotificationGateway | 11 | SendEmailNotificationAsync, SendSmsNotificationAsync, SendPushNotificationAsync, SendBatchAlertAsync, IsServiceAvailableAsync, GetSentNotificationsAsync, SetServiceAvailability, ClearNotificationHistory... |
| MockTemperatureGateway | 7 | GetCurrentTemperatureAsync, GetTemperatureReadingsAsync, IsSensorAvailableAsync, GetSensorErrorsAsync, SetSensorAvailability, ClearSensorErrors, Reset |
| PlanService | 5 | GetAllAsync, GetByIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync |
| ReportService | 7 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByTypeAsync, CreateAsync, ExportToCsvAsync, ExportToExcelAsync, DeleteAsync |
| TaskService | 7 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByBatchIdAsync, GetByStatusAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync |
| UserService | 8 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByUsernameAsync, GetByRoleAsync, CreateAsync, UpdateAsync, ChangeRoleAsync, DeleteAsync |

# 5. Estrategia visual da piramide de testes

A estrategia privilegia testes unitarios e de componente antes de subir para integracao. Essa escolha e adequada para uma API de dominio com muitas regras condicionais, pois reduz custo de execucao e acelera diagnostico.

Figura 2. Distribuicao conceitual entre unidade, integracao e sistema.

Os testes unitarios validam as regras em memoria. Os testes de integracao, documentados por Postman, validam a composicao externa da API: rotas, serializacao JSON, status HTTP, passagem de token e encadeamento de recursos.

# 6. Modelo de dados e persistencia

O AppDbContext expõe DbSet para Users, Herbs, CultivationPlans, Batches, OperationalTasks, Measurements, Alerts, Automations, Reports e AuditLogs. As configuracoes Fluent API definem chaves, obrigatoriedade, tamanho maximo, indices, precisao decimal e comportamento de delecao.

| Entidade | Configuracao relevante | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| User | Username e Email unicos; Role obrigatoria; CreatedAt com CURRENT_TIMESTAMP | Autenticacao e auditoria |
| Herb | Name + ScientificName unicos; Category/Origin obrigatorios; Notes/CareInstructions ate 2000 chars | Catalogo botanico |
| CultivationPlan | HerbId com cascade; duracao e frequencia obrigatorias; limiares ambientais opcionais | Planeamento agronomico |
| Batch | CultivationPlanId com cascade; LossPercentage e Productivity com precisao decimal | Execucao de cultivo |
| OperationalTask | BatchId cascade; AssignedUserId SetNull; status e tipo obrigatorios | Rotina operacional |
| Measurement | BatchId cascade; precisao decimal em temperatura, umidade e luminosidade | Telemetria |
| Alert | ResolvedByUserId SetNull; tipo/status obrigatorios; resolution ate 2000 chars | Eventos de risco |
| Automation | BatchId cascade; TriggerCondition/Action obrigatorios | Motor de regras |
| Report | CreatedByUserId SetNull; ReportType/ExportFormat obrigatorios | Analitica e exportacao |
| AuditLog | UserId NoAction; indices em UserId, EntityType e CreatedAt | Rastreabilidade |

## 6.1 Classes e propriedades

| Classe | Arquivo | Propriedades principais |
| --- | --- | --- |
| Alert | Alert.cs | Id: int; Title: string; Description: string; AlertType: string; ResourceId: int?; Status: string; Resolution: string?; ResolvedByUserId: int?; ResolvedDate: DateTime?; CreatedAt: DateTime; ... |
| AuditLog | AuditLog.cs | Id: string; UserId: int; User: User?; OperationType: string; EntityType: string; EntityId: string; Description: string; OldValues: string?; NewValues: string?; IpAddress: string?; ... |
| AuthRequest | AuthRequest.cs | Username: string; Password: string |
| AuthResponse | AuthResponse.cs | Token: string; RefreshToken: string; ExpiresIn: int; Username: string; Role: UserRole |
| Automation | Automation.cs | Id: int; Name: string; Description: string; BatchId: int; IsActive: bool; TriggerCondition: string; Action: string; OperationMode: string; CreatedAt: DateTime; UpdatedAt: DateTime |
| Batch | Batch.cs | Id: int; Name: string; CultivationPlanId: int; Status: string; NumberOfDivisions: int; LossPercentage: decimal; Productivity: decimal; CreatedAt: DateTime; UpdatedAt: DateTime |
| BatchRequest | BatchRequest.cs | Name: string; HerbId: int; CultivationPlanId: int; PlantDate: DateTime; ExpectedHarvestDate: DateTime; Status: string; NumberOfDivisions: int; LossPercentage: decimal; Productivity: decimal |
| CultivationPlan | CultivationPlan.cs | Id: int; HerbId: int; StartDate: DateTime; DurationDays: int; WateringFrequencyDays: int; Notes: string?; Herb: Herb?; TemperatureMin: int?; TemperatureMax: int?; HumidityMin: int?; ... |
| CultivationPlanRequest | CultivationPlanRequest.cs | StartDate: DateTime; DurationDays: int; WateringFrequencyDays: int; Notes: string? |
| Herb | Herb.cs | Id: int; Name: string; ScientificName: string; Category: string; Origin: string; Notes: string?; CareInstructions: string?; CycleDays: int; CultivationPlans: ICollection<CultivationPlan> |
| HerbImportResult | HerbImportResult.cs | Imported: int; Updated: int; Skipped: int; Errors: List<HerbImportError>; Row: int; Message: string |
| Measurement | Measurement.cs | Id: int; BatchId: int; Temperature: decimal; Humidity: decimal; Luminosity: decimal; MeasurementDateTime: DateTime; CreatedAt: DateTime |
| MeasurementRequest | MeasurementRequest.cs | BatchId: int; Temperature: decimal; Humidity: decimal; Luminosity: decimal; MeasurementDateTime: DateTime? |
| OperationalTask | OperationalTask.cs | Id: int; Name: string; BatchId: int; TaskType: string; Description: string; ScheduledDate: DateTime; CompletedDate: DateTime?; Status: string; AssignedUserId: int?; CreatedAt: DateTime; ... |
| Report | Report.cs | Id: int; Name: string; Description: string; ReportType: string; ExportFormat: string; StartDate: DateTime; EndDate: DateTime; FilePath: string?; CreatedByUserId: int?; CreatedAt: DateTime; ... |
| TaskRequest | TaskRequest.cs | Name: string; BatchId: int; TaskType: string; Description: string; ScheduledDate: DateTime; Status: string; AssignedUserId: int? |
| User | User.cs | Id: int; Username: string; Email: string; PasswordHash: string; FullName: string; Role: UserRole; CreatedAt: DateTime; UpdatedAt: DateTime; IsActive: bool |
| UserRole | UserRole.cs | valores: Tecnico = 0, Responsavel = 1, Administrador = 2 |

# 7. Catalogo de endpoints REST

A API possui endpoints organizados por controller. Os endpoints usam rotas convencionais como api/[controller] em varios modulos e rotas explicitas em Plans e Automations.

## 7.9 Alerts

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/alerts | GetAll |
| GET | /api/alerts/{id:int} | GetById |
| GET | /api/alerts/type/{alertType} | GetByType |
| GET | /api/alerts/status/{status} | GetByStatus |
| GET | /api/alerts/resource/{resourceId:int} | GetByResourceId |
| POST | /api/alerts | Create |
| PUT | /api/alerts/{id:int}/resolve | Resolve |
| PUT | /api/alerts/{id:int}/ignore | Ignore |
| DELETE | /api/alerts/{id:int} | Delete |

## 7.7 Audit

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/audit | GetAll |
| GET | /api/audit/{id:int} | GetById |
| GET | /api/audit/user/{userId:int} | GetByUserId |
| GET | /api/audit/entity/{entityType}/{entityId:int} | GetByEntity |
| GET | /api/audit/operation/{operationType} | GetByOperationType |
| GET | /api/audit/range | GetByDateRange |
| DELETE | /api/audit/older-than | DeleteOldLogs |

## 7.3 Auth

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Login |
| POST | /api/auth/register | Register |
| POST | /api/auth/validate | ValidateToken |

## 7.5 Automation

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/automations | GetAll |
| POST | /api/automations | Create |
| GET | /api/automations/{id:int} | GetById |
| PUT | /api/automations/{id:int} | Update |
| DELETE | /api/automations/{id:int} | Delete |

## 7.7 Batches

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/batches | GetAll |
| GET | /api/batches/{id:int} | GetById |
| GET | /api/batches/{id:int}/plan | GetPlanByBatchId |
| GET | /api/batches/plan/{planId:int} | GetByPlanId |
| POST | /api/batches | Create |
| PUT | /api/batches/{id:int} | Update |
| DELETE | /api/batches/{id:int} | Delete |

## 7.6 Herbs

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/herbs | GetAll |
| GET | /api/herbs/{id:int} | GetById |
| POST | /api/herbs | Create |
| PUT | /api/herbs/{id:int} | Update |
| DELETE | /api/herbs/{id:int} | Delete |
| POST | /api/herbs/import | Import |

## 7.6 Measurements

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/measurements | GetAll |
| GET | /api/measurements/{id:int} | GetById |
| GET | /api/measurements/batch/{batchId:int} | GetByBatchId |
| GET | /api/measurements/batch/{batchId:int}/range | GetByDateRange |
| POST | /api/measurements | Create |
| DELETE | /api/measurements/{id:int} | Delete |

## 7.5 Plan

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/plans | GetAll |
| GET | /api/plans/{id:int} | GetById |
| POST | /api/plans | Create |
| PUT | /api/plans/{id:int} | Update |
| DELETE | /api/plans/{id:int} | Delete |

## 7.7 Reports

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/reports | GetAll |
| GET | /api/reports/{id:int} | GetById |
| GET | /api/reports/type/{reportType} | GetByType |
| POST | /api/reports | Create |
| GET | /api/reports/{id:int}/export-csv | ExportToCsv |
| GET | /api/reports/{id:int}/export-excel | ExportToExcel |
| DELETE | /api/reports/{id:int} | Delete |

## 7.7 Tasks

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/tasks | GetAll |
| GET | /api/tasks/{id:int} | GetById |
| GET | /api/tasks/batch/{batchId:int} | GetByBatchId |
| GET | /api/tasks/status/{status} | GetByStatus |
| POST | /api/tasks | Create |
| PUT | /api/tasks/{id:int} | Update |
| DELETE | /api/tasks/{id:int} | Delete |

## 7.8 Users

| Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/users | GetAll |
| GET | /api/users/{id:int} | GetById |
| GET | /api/users/username/{username} | GetByUsername |
| GET | /api/users/role/{role} | GetByRole |
| POST | /api/users | Create |
| PUT | /api/users/{id:int} | Update |
| PUT | /api/users/{id:int}/change-role | ChangeRole |
| DELETE | /api/users/{id:int} | Delete |

# 8. Estrategia de testes adotada

A estrategia do projeto foi orientada pela piramide de automacao de testes. A maior parte do esforco esta nos testes unitarios, porque as regras criticas do GREENHERB vivem nos servicos e nos modelos de dominio.

## 8.1 Testes unitarios

Os testes unitarios usam xUnit para organizar cenarios, Moq para isolar dependencias quando necessario e EF Core InMemory para validar comportamento de persistencia sem custo de infraestrutura. Essa abordagem favorece feedback rapido, execucao local e reproducibilidade.

## 8.2 Testes de integracao

A camada de integracao foi representada pela colecao Postman e pelos bodies corrigidos. O objetivo e validar rotas, status HTTP, payloads flat sem wrapper, variaveis globais como batch_id e plan_id, alem de fluxos autenticados com token.

## 8.3 Criterios de aceite

Entradas validas devem produzir objetos persistidos, status 200/201 ou retornos equivalentes de sucesso.

Entradas invalidas devem retornar null, BadRequest, NotFound ou colecao vazia sem excecoes silenciosas.

Filtros por status, tipo, role, batch, plano, entidade e intervalo temporal devem limitar corretamente o conjunto retornado.

Transicoes de estado devem preservar timestamps, responsaveis e justificativas quando aplicavel.

Gateways simulados devem registrar historico e responder corretamente a indisponibilidade.

# 9. Tecnicas de teste aplicadas

## 9.1 Particionamento de equivalencia

O particionamento de equivalencia reduz o universo de entradas em classes representativas. No GREENHERB, a tecnica aparece em autenticacao, importacao de plantas, criacao de entidades e filtros de consulta.

| ID | Cenario | Metodo | Nivel | Tecnica | Resultado esperado | Pre-condicao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU - 1 | Autenticação com credenciais válidas | AuthenticateAsync | Unidade | Particionamento de Equivalência | Objeto AuthResponse preenchido e Token gerado. | Usuário registrado e ativo. |
| TU - 3 | Autenticação de usuário inexistente | AuthenticateAsync | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorno nulo (null). | Nenhum usuário cadastrado com o username fornecido. |
| TU - 7 | Registro de novos usuários com dados válidos | RegisterAsync | Unidade | Particionamento de Equivalência | Usuário retornado com sucesso (Username, Email e Role corretos). | Dados no formato correto e Username único. |
| TU - 12 | Registro com formato de email inválido | RegisterAsync | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorno nulo (null). | String de e-mail não correspondente ao padrão (sem @, etc.). |
| TU - 13 | Registro de usuários variando as Roles | RegisterAsync | Unidade | Particionamento de Equivalência | Usuário criado com sucesso com a Role respectiva (Tecnico, Responsavel, Administrador). | Dados válidos fornecidos. |
| TU - 19 | Validação de formato de Email (padrão) | ValidateEmailFormat | Unidade | Particionamento de Equivalência | True para formatos válidos e complexos; False para falta de @ ou domínio incompleto. | Nenhuma |
| TU - 21 | Validação de integridade de Token inválido | ValidateToken | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorna False. | String de token inválida ou malformada. |
| TU - 23 | Validação de Token legítimo/válido | ValidateToken | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorna True. | Token gerado previamente por uma autenticação válida. |
| TU - 25 | Renovação de Token válido | RenewTokenAsync | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorna um novo token válido e diferente do original. | Token original gerado e ainda válido. |
| TU - 30 | Importação de CSV válido (Inclusão/Atualização) | /api/herbs/import (POST) | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorno OkObjectResult contendo o resumo: 1 importado, 1 atualizado e nenhuma falha. | Existência prévia de um registro correspondente na base de dados para o fluxo de atualização. |
| TU - 36 | Consulta de Planta (Herb) por ID válido | GetById | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorno OkObjectResult contendo o objeto correspondente à planta cadastrada. | Registro existente e persistido na base de dados em memória. |
| TU - 38 | Listagem geral de todas as plantas cadastradas | GetAll | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorno OkObjectResult com uma coleção contendo exatamente a quantidade de registros inseridos. | Múltiplos registros previamente salvos na base de dados. |
| TU - 39 | Cadastro de Planta com dados válidos | Create | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorno CreatedAtActionResult contendo o objeto recém-criado persistido corretamente. | Payload preenchido respeitando as regras de validação do modelo. |
| TU - 41 | Alteração de dados de Planta com payload válido | Update | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorno OkObjectResult contendo o objeto com as propriedades modificadas atualizadas. | Registro com ID correspondente previamente existente no banco. |
| TU - 43 | Exclusão física de Planta por ID válido | Delete | Unidade | Particionamento de Equivalência | Retorno NoContentResult (204) e remoção confirmada do registro no banco. | Registro cadastrado previamente na base de dados. |

## 9.2 Analise de valores limite

A analise de fronteira e especialmente relevante para variaveis ambientais e campos numericos. O projeto testa limites de senha, ciclo de cultivo, duracao, frequencia, temperatura, umidade e luminosidade.

| ID | Cenario | Metodo | Nivel | Tecnica | Resultado esperado | Pre-condicao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU - 11 | Registro com senha curta | RegisterAsync | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorno nulo (null). | Senha com comprimento menor que 8 caracteres. |
| TU - 17 | Validação de tamanho de senha usando limites | ValidatePasswordLength | Unidade | Análise de Valor Limite | True para >= 8 caracteres; False para <= 7 caracteres ou vazio. | Nenhuma |
| TU - 18 | Validação de tamanho de senha com valor nulo | ValidatePasswordLength | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorna False. | Entrada de senha nula (null). |
| TU - 20 | Validação de formato de Email com valor nulo | ValidateEmailFormat | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorna False. | Entrada de e-mail nula (null). |
| TU - 22 | Validação de Token vazio ou nulo | ValidateToken | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorna False. | String vazia ou null fornecida. |
| TU - 24 | Validação de Token malformado estruturalmente | ValidateToken | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorna False. | Token com seções JWT incorretas. |
| TU - 27 | Verificação de Case-Sensitivity no Username | AuthenticateAsync | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorno nulo (null) ao tentar logar com caixa alta/baixa diferente. | Usuário cadastrado em lowercase ("johndoe"). |
| TU - 28 | Validação de tamanho de senha com caracteres especiais | ValidatePasswordLength | Unidade | Análise de Valor Limite | Mantém a lógica de tamanho (True para >=8, False para <8) contando os caracteres especiais. | Nenhuma |
| TU - 29 | Tratamento de espaços em branco na senha | AuthenticateAsync | Unidade | Análise de Valor Limite | Espaço é tratado como caractere comum (Autentica se correto, falha se omitido). | Usuário cadastrado com senha contendo espaço ("pass word123"). |
| TU - 31 | Importação de arquivo CSV completamente vazio | /api/herbs/import (POST) | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorno BadRequestObjectResult. | Envio de arquivo com stream de dados de comprimento igual a zero. |
| TU - 34 | Importação de planilha XLSX com aba vazia | /api/herbs/import (POST) | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorno BadRequestObjectResult. | Arquivo Excel inicializado sem nenhuma linha de cabeçalho ou dados informada. |
| TU - 53 | Cadastro de Planta com valor zero em CycleDays | Create | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorno BadRequestObjectResult. | Fornecimento do limite restritivo exato (CycleDays = 0). |
| TU - 54 | Alteração de Planta para valor negativo em CycleDays | Update | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorno BadRequestObjectResult. | Registro existente atualizado com valor menor do que zero no ciclo de dias. |
| TU - 57 | Alteração de Planta mudando CycleDays para zero | Update | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorno BadRequestObjectResult. | Registro existente atualizado com o valor limite inválido (CycleDays = 0). |
| TU - 62 | Criação de Plano de Cultivo usando dados zerados/inválidos | /api/plan?herbId={id} (POST) | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorno BadRequestObjectResult. | Envio de request preenchido com valores padrão (default, zeros). |
| TU - 80 | Resolução de alerta sem preenchimento de texto descritivo | ResolveAsync | Unidade | Análise de Valor Limite | Alerta é marcado com sucesso como "Resolvido", mantendo o campo de nota nulo. | Fornecimento de string de justificativa nula (null). |
| TU - 81 | Carimbo de data/hora preciso no encerramento do alerta | ResolveAsync | Unidade | Análise de Valor Limite | O campo ResolvedDate é preenchido de forma síncrona dentro da janela de tempo atual. | Alerta e usuário válidos fornecidos para encerramento. |
| TU - 83 | Registro obrigatório de justificativa ao ignorar alerta | IgnoreAsync | Unidade | Análise de Valor Limite | A string detalhada contendo a explicação (ex: falso alarme) é salva no registro. | Envio de payload preenchido com string descritiva detalhada. |
| TU - 90 | Sobreposição de resolução em alerta já encerrado | ResolveAsync | Unidade | Análise de Valor Limite | Permite a atualização das notas de resolução e troca o usuário responsável final. | Alerta já possuía o status "Resolvido" por um encerramento anterior. |
| TU - 91 | Consistência de volumetria em filtros de status múltiplos | GetByStatusAsync | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorna contagens exatas correspondentes aos volumes em lote (10 Ativos, 5 Resolvidos, 3 Ignorados). | Base de dados populada massivamente com volumes fixos controlados para stress. |
| TU - 99 | Isolamento estrito de registros de ações entre múltiplos usuários | GetByUserIdAsync | Unidade | Análise de Valor Limite | Retorna a volumetria exata de logs do usuário (ex: 5) sem cross-docking de dados. | Base populada massivamente com 5 usuários gerando 5 logs cada. |

## 9.3 Cobertura de decisoes e condicoes

A cobertura de decisoes valida combinacoes booleanas e caminhos alternativos: usuario ativo/inativo, senha correta/incorreta, recursos existentes/inexistentes, status e roles, resolucao ou ignorar alertas, bem como ranges ambientais validos ou invertidos.

| ID | Cenario | Metodo | Nivel | Tecnica | Resultado esperado | Pre-condicao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU - 2 | Autenticação com senha incorreta | AuthenticateAsync | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno nulo (null). | Usuário cadastrado; senha inserida diferente da real. |
| TU - 4 | Restrição de acesso para usuário inativo | AuthenticateAsync | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno nulo (null). | Usuário cadastrado com atributo IsActive = false. |
| TU - 8 | Registro com Username duplicado | RegisterAsync | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno nulo (null). | Usuário já existente no sistema com o mesmo username. |
| TU - 14 | Validação do retorno do token para Role Tecnico | AuthenticateAsync | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno de token contendo a claim/role correta de Técnico. | Usuário técnico cadastrado. |
| TU - 15 | Validação do retorno do token para Role Responsavel | AuthenticateAsync | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno de token contendo a claim/role correta de Responsável. | Usuário responsável cadastrado. |
| TU - 16 | Validação do retorno do token para Role Administrador | AuthenticateAsync | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno de token contendo a claim/role correta de Administrador. | Usuário administrador cadastrado. |
| TU - 26 | Renovação de Token inválido | RenewTokenAsync | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno nulo (null). | Token fornecido é inválido. |
| TU - 33 | Importação de duplicados no CSV atualizando base existente | /api/herbs/import (POST) | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno OkObjectResult indicando 0 importados e 1 atualizado. | Registro com o mesmo identificador/nome já persistido no banco de dados. |
| TU - 37 | Consulta de Planta (Herb) por ID inexistente | GetById | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno NotFoundObjectResult. | Base de dados sem correspondência para o identificador numérico fornecido (ex: 999). |
| TU - 42 | Alteração de dados de Planta usando ID inválido | Update | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno NotFoundObjectResult. | Fornecimento de ID inexistente na rota e no mapeamento de atualização. |
| TU - 44 | Exclusão física de Planta por ID inexistente | Delete | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno NotFoundObjectResult. | Fornecimento do parâmetro ID sem correspondência na tabela. |
| TU - 47 | Alteração de Planta removendo nome obrigatório | Update | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno BadRequestObjectResult. | Enviar atualização com a propriedade Name = null. |
| TU - 50 | Cadastro de Planta omitindo nome científico obrigatório | Create | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno BadRequestObjectResult. | Envio de propriedade ScientificName nula (null). |
| TU - 51 | Cadastro de Planta omitindo categoria obrigatória | Create | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno BadRequestObjectResult. | Envio de propriedade Category nula (null). |
| TU - 52 | Cadastro de Planta omitindo país/região de origem | Create | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno BadRequestObjectResult. | Envio de propriedade Origin nula (null). |
| TU - 55 | Alteração de Planta removendo categoria obrigatória | Update | Unidade | Cobertura de Decisões | Retorno BadRequestObjectResult. | Registro existente atualizado com o campo Category = null. |

# 10. Cobertura por modulo

| Modulo | Ativos | Ignorados | Total | Tecnicas observadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alert | 32 | 0 | 32 | Caminho principal, Classe invalida, Decisao/estado, Valor limite, Volume/colecao |
| AuditLog | 26 | 1 | 27 | Caminho principal, Classe invalida, Decisao/estado, Valor limite, Volume/colecao |
| Auth | 45 | 0 | 45 | Caminho principal, Classe invalida, Decisao/estado, Valor limite |
| Automation | 23 | 1 | 24 | Caminho principal, Classe invalida, Decisao/estado, Volume/colecao |
| Batch | 30 | 0 | 30 | Caminho principal, Classe invalida, Decisao/estado, Valor limite, Volume/colecao |
| Herb | 31 | 3 | 34 | Caminho principal, Classe invalida, Valor limite, Volume/colecao |
| Measurement | 31 | 0 | 31 | Caminho principal, Classe invalida, Valor limite, Volume/colecao |
| Notification | 39 | 0 | 39 | Caminho principal, Classe invalida, Decisao/estado, Valor limite, Volume/colecao |
| Plan | 1 | 38 | 39 | Caminho principal, Classe invalida, Valor limite |
| Report | 23 | 0 | 23 | Caminho principal, Classe invalida, Decisao/estado, Valor limite, Volume/colecao |
| Task | 23 | 2 | 25 | Caminho principal, Classe invalida, Decisao/estado, Volume/colecao |
| Temperature | 23 | 0 | 23 | Caminho principal, Classe invalida, Valor limite, Volume/colecao |
| User | 35 | 1 | 36 | Caminho principal, Classe invalida, Decisao/estado, Valor limite, Volume/colecao |

## 10.1 Autenticacao e seguranca

Controlar autenticacao, emissao e validacao de tokens, perfis de utilizador e renovacao de credenciais.

Riscos exercitados pelos testes: Credenciais invalidas, usuarios inativos, tokens malformados, roles incorretas e politicas de senha/email.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 8 |
| Classe invalida | 22 |
| Decisao/estado | 5 |
| Valor limite | 10 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| AuthenticateAsync_WithValidCredentials_ReturnsAuthResponse | Ativo | Caminho principal |
| AuthenticateAsync_WithWrongPassword_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| AuthenticateAsync_WithNonExistentUser_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| AuthenticateAsync_WithInactiveUser_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| AuthenticateAsync_WithEmptyUsername_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| AuthenticateAsync_WithEmptyPassword_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| RegisterAsync_WithValidData_ReturnsUser | Ativo | Caminho principal |
| RegisterAsync_WithDuplicateUsername_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |

## 10.2 Gestao de utilizadores

Gerir usuarios, roles, estado ativo/inativo e alteracoes de perfil operacional.

Riscos exercitados pelos testes: Duplicidade de username/email, alteracao indevida de role, delecao com historico associado e timestamps inconsistentes.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 9 |
| Classe invalida | 10 |
| Decisao/estado | 11 |
| Valor limite | 3 |
| Volume/colecao | 3 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| GetAllAsync_WithNoUsers_ReturnsEmptyList | Ativo | Classe invalida |
| GetAllAsync_WithMultipleUsers_ReturnsAll | Ativo | Volume/colecao |
| GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsUser | Ativo | Caminho principal |
| GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| CreateAsync_WithValidData_CreatesUser | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithDuplicateUsername_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| UpdateAsync_WithValidData_UpdatesUser | Ativo | Caminho principal |
| DeleteAsync_WithValidId_DeletesUser | Ativo | Caminho principal |

## 10.3 Gestao botanica e importacao

Manter especies, nomes cientificos, categorias, origem, ciclo de cultivo e importacao CSV/XLSX.

Riscos exercitados pelos testes: Linhas invalidas em importacao, ciclo de dias nulo ou negativo, campos obrigatorios ausentes e duplicidades botanicas.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 10 |
| Classe invalida | 19 |
| Valor limite | 4 |
| Volume/colecao | 1 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| ImportCsv_WithValidRows_ImportsAndUpdates | Ativo | Caminho principal |
| ImportCsv_WithEmptyFile_ReturnsBadRequest | Ativo | Classe invalida |
| ImportCsv_WithInvalidCycleDays_ReturnsError | Ativo | Classe invalida |
| ImportCsv_WithDuplicateHerbs_UpdatesExisting | Ativo | Caminho principal |
| ImportXlsx_WithEmptySheet_ReturnsBadRequest | Ativo | Classe invalida |
| ImportXlsx_WithInvalidCycleDays_ReturnsError | Ativo | Classe invalida |
| GetHerb_ById_ReturnsHerb | Ativo | Caminho principal |
| GetHerb_ByInvalidId_ReturnsNotFound | Ativo | Classe invalida |

## 10.4 Planos de cultivo

Definir janela de cultivo, frequencia de rega e limites ambientais de temperatura, umidade e luminosidade.

Riscos exercitados pelos testes: Datas retroativas, duracao invalida, frequencia de rega zero, limiares invertidos e ranges biologicos inconsistentes.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 21 |
| Classe invalida | 2 |
| Valor limite | 16 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| TU-261: Plan nulo → BadRequest | Ignorado | Classe invalida |
| TU-262: Dec2 [C1=T, C2=T] plan.HerbId=-1 AND herbId=0 | Ignorado | Caminho principal |
| TU-263: Dec2 [C1=T, C2=F] plan.HerbId=0 AND herbId=5 | Ignorado | Caminho principal |
| TU-264: Dec2 [C1=F, C2=T] plan.HerbId=3 AND herbId=0 | Ignorado | Caminho principal |
| TU-265: Dec2 [C1=F, C2=F] plan.HerbId=2 AND herbId=7 | Ignorado | Caminho principal |
| TU-271: Dec2 Boundary plan.HerbId=0 AND herbId=0 | Ignorado | Valor limite |
| TU-266: Dec3 [T] herbId=5 sobrescreve | Ignorado | Caminho principal |
| TU-267: Dec3 [F] herbId=0 não sobrescreve | Ignorado | Caminho principal |

## 10.5 Lotes operacionais

Acompanhar lotes vinculados a planos, status, divisao fisica, perdas e produtividade.

Riscos exercitados pelos testes: Plano inexistente, status incoerente, calculos de perda/produtividade e delecao com dependencias.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 4 |
| Classe invalida | 7 |
| Decisao/estado | 5 |
| Valor limite | 2 |
| Volume/colecao | 12 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| GetAllAsync_WithNoBatches_ReturnsEmptyList | Ativo | Classe invalida |
| GetAllAsync_WithMultipleBatches_ReturnsAll | Ativo | Volume/colecao |
| GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsBatch | Ativo | Volume/colecao |
| GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| CreateAsync_WithValidData_CreatesBatch | Ativo | Volume/colecao |
| CreateAsync_WithInvalidPlanId_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| UpdateAsync_WithValidData_UpdatesBatch | Ativo | Volume/colecao |
| UpdateAsync_WithNonExistentBatch_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |

## 10.6 Telemetria e medicoes

Registrar leituras ambientais por lote e permitir consulta por lote e intervalo temporal.

Riscos exercitados pelos testes: Batch inexistente, temperaturas extremas, datas invertidas, leituras fora do periodo e timestamps incorretos.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 7 |
| Classe invalida | 2 |
| Valor limite | 19 |
| Volume/colecao | 3 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| GetAllAsync_WithNoMeasurements_ReturnsEmptyList | Ativo | Classe invalida |
| GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsMeasurement | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithValidData_CreatesMeasurement | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| DeleteAsync_WithValidId_DeletesMeasurement | Ativo | Caminho principal |
| GetByBatchIdAsync_ReturnsMeasurementsForBatch | Ativo | Volume/colecao |
| GetByBatchIdAsync_WithMultipleBatches_OnlyReturnsBatchMeasurements | Ativo | Volume/colecao |
| CreateAsync_WithTemperatureInRange_Stored | Ativo | Valor limite |

## 10.7 Alertas operacionais

Criar, filtrar, resolver e ignorar alertas por tipo, recurso e status.

Riscos exercitados pelos testes: Alerta sem titulo, encerramento sem responsavel, justificativa ausente e estado final inconsistente.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 5 |
| Classe invalida | 7 |
| Decisao/estado | 16 |
| Valor limite | 3 |
| Volume/colecao | 1 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| GetAllAsync_WithNoAlerts_ReturnsEmptyList | Ativo | Classe invalida |
| GetAllAsync_WithMultipleAlerts_ReturnsAll | Ativo | Volume/colecao |
| GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAlert | Ativo | Caminho principal |
| GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| CreateAsync_WithValidData_CreatesAlert | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithNullTitle_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| UpdateAsync_WithValidData_UpdatesAlert | Ativo | Caminho principal |
| DeleteAsync_WithValidId_DeletesAlert | Ativo | Caminho principal |

## 10.8 Automacoes e regras

Representar automacoes manuais/automaticas, condicoes de disparo e ativacao/desativacao.

Riscos exercitados pelos testes: Condicao nula, modo incorreto, regra aplicada a lote errado e transicoes de ativo/inativo.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 7 |
| Classe invalida | 4 |
| Decisao/estado | 9 |
| Volume/colecao | 4 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| GetAllAsync_WithNoAutomations_ReturnsEmptyList | Ativo | Classe invalida |
| GetAllAsync_WithMultipleAutomations_ReturnsAll | Ativo | Volume/colecao |
| GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAutomation | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithValidData_CreatesAutomation | Ativo | Caminho principal |
| UpdateAsync_WithValidData_UpdatesAutomation | Ativo | Caminho principal |
| DeleteAsync_WithValidId_DeletesAutomation | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithManualMode_SetsOperationModeCorrectly | Ativo | Decisao/estado |
| CreateAsync_WithAutomaticMode_SetsOperationModeCorrectly | Ativo | Decisao/estado |

## 10.9 Tarefas operacionais

Planejar rotinas de rega, fertilizacao, colheita e monitorizacao com responsavel e status.

Riscos exercitados pelos testes: Datas de agendamento, status de fluxo, responsavel nulo e consultas por lote/status.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 8 |
| Classe invalida | 2 |
| Decisao/estado | 12 |
| Volume/colecao | 3 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| GetAllAsync_WithNoTasks_ReturnsEmptyList | Ativo | Classe invalida |
| GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsTask | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithValidData_CreatesTask | Ativo | Caminho principal |
| UpdateAsync_WithValidData_UpdatesTask | Ativo | Caminho principal |
| DeleteAsync_WithValidId_DeletesTask | Ativo | Caminho principal |
| GetByBatchIdAsync_ReturnsTasksForBatch | Ignorado | Volume/colecao |
| GetByBatchIdAsync_WithMultipleBatches_OnlyReturnsBatchTasks | Ativo | Volume/colecao |
| CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Pendente) | Ativo | Decisao/estado |

## 10.10 Relatorios e exportacao

Gerar registros de relatorios por tipo, periodo, formato e caminho de exportacao.

Riscos exercitados pelos testes: Usuario inexistente, periodo incoerente, caminho de arquivo, tipo/formatos e exportacao CSV/Excel.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 10 |
| Classe invalida | 4 |
| Decisao/estado | 6 |
| Valor limite | 2 |
| Volume/colecao | 1 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| GetAllAsync_WithNoReports_ReturnsEmptyList | Ativo | Classe invalida |
| GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsReport | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithValidData_CreatesReport | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithInvalidUserId_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| DeleteAsync_WithValidId_DeletesReport | Ativo | Caminho principal |
| CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Produção) | Ativo | Decisao/estado |
| CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Tarefas) | Ativo | Decisao/estado |
| CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Medições) | Ativo | Decisao/estado |

## 10.11 Auditoria

Persistir trilhas de operacao por usuario, entidade, tipo de operacao, IP e periodo.

Riscos exercitados pelos testes: Perda de rastreabilidade, consulta por entidade incorreta, retencao de logs e comparacao old/new values.

| Tecnica / foco | Casos |
| --- | --- |
| Caminho principal | 13 |
| Classe invalida | 2 |
| Decisao/estado | 7 |
| Valor limite | 2 |
| Volume/colecao | 3 |

| Exemplo de caso | Estado | Foco |
| --- | --- | --- |
| GetAllAsync_WithNoAuditLogs_ReturnsEmptyList | Ativo | Classe invalida |
| GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAuditLog | Ativo | Caminho principal |
| GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull | Ativo | Classe invalida |
| LogOperationAsync_WithValidData_CreatesAuditLog | Ativo | Caminho principal |
| LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Create) | Ativo | Decisao/estado |
| LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Update) | Ativo | Decisao/estado |
| LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Delete) | Ativo | Decisao/estado |
| LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Login) | Ativo | Decisao/estado |

## 10.12 Gateway de notificacoes

Simular email, SMS, push e alertas por lote, incluindo disponibilidade do servico.

Riscos exercitados pelos testes: Servico indisponivel, destinatario vazio, historico de notificacoes e contabilizacao de falhas.

Nao foram encontrados testes automatizados com este nome de modulo no inventario extraido; a cobertura pode existir sob outro agrupamento ou nos fluxos Postman.

## 10.13 Gateway de temperatura

Simular sensor, disponibilidade, historico de leituras e erros por lote.

Riscos exercitados pelos testes: Sensor indisponivel, batch invalido, periodo invertido, erros acumulados e consistencia das leituras.

Nao foram encontrados testes automatizados com este nome de modulo no inventario extraido; a cobertura pode existir sob outro agrupamento ou nos fluxos Postman.

# 11. Resultados de execucao

A validacao local foi executada em 12/06/2026 no workspace do projeto. A primeira tentativa pela solution identificou um problema de configuracao; a segunda, pelo projeto de testes, executou a suite.

| Comando | Resultado | Observacao |
| --- | --- | --- |
| dotnet test --no-restore "Trabalho Testes NET.sln" | Falhou | MSB5004: solution possui dois projetos denominados greenherb. |
| dotnet test GREENHERB.Tests\GREENHERB.Tests.csproj --no-restore | Aprovado | 0 falhas, 362 aprovados, 46 ignorados, 408 total, duracao reportada de 5 s. |

## 11.1 Avisos relevantes

NU1510 indica que Microsoft.Extensions.Configuration.Json provavelmente e desnecessario e pode ser removido se nao houver uso direto.

CS8625 e CS8602 aparecem em trechos com null em tipos nao anulaveis e possivel desreferenciacao nula.

MSB3277 aponta conflito entre Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational 10.0.4 e 10.0.7.

xUnit2002 aponta uso desnecessario de Assert.NotNull em DateTime.

A execucao pelo .csproj e valida para a suite, mas a solution deve ser corrigida antes de uso em CI/CD.

## 11.2 Leitura dos ignorados

Os testes ignorados nao representam falha de execucao, mas reduzem evidencia ativa. A maioria dos casos ignorados esta associada a cenarios documentados como 'falhou localmente', sobretudo em PlanTestes e alguns testes pontuais de servico.

Interpretacao A suite e executavel e sem falhas ativas, mas a meta de maturidade deve ser reativar ou justificar formalmente os 46 casos ignorados antes de considerar a cobertura como final.

# 12. Defeitos, riscos e melhorias

O documento-base ja trazia defeitos encontrados durante a construcao da suite. A versao expandida mantem esses itens e acrescenta riscos tecnicos observados na execucao local.

| ID | Descricao / Sintoma | Severidade | Passos | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Defeito | Descrição / Sintoma do Bug | Severidade | Passos para Reproduzir | Status da Correção |
| BUG-001 | Exclusão de Utilizador não removia Trilhas de Auditoria (Violação de FK). | Alta | Deletar Utilizador com histórico de ações no sistema. | Resolvido. Implementado Cascade Delete explícito via Fluent API (EF Core). Coberto no TU-260. |
| BUG-002 | Criação de planos de cultivo com datas retroativas permitida. | Crítica | Enviar payload POST com StartDate referente ao ano anterior. | Resolvido. Inclusão de validação de precedência bloqueando datas passadas. Coberto no TU-276. |
| BUG-003 | Crash silencioso no SGBD ao pesquisar telemetria com datas invertidas. | Média | Executar consulta IOT onde StartTime é maior que EndTime. | Resolvido. Camada de serviço agora retorna coleção vazia. Coberto no TU-341. |
| BUG-004 | Inconsistência de Fuso Horário em leituras de sensores. | Baixa | Injetar leitura de sensor e comparar horário de banco. | Resolvido. Padronização forçada para formato DateTimeKind.Utc. |

## 12.1 Riscos tecnicos atuais

| Risco | Severidade | Impacto | Acao recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Solution com nomes duplicados | Alta | Impede dotnet test pela solution e dificulta CI/CD. | Renomear os projetos no .sln ou recriar a solution com nomes distintos. |
| Avisos nullable | Media | Podem esconder NullReferenceException em rotas e servicos. | Tratar null de forma explicita, ajustar construtores e contratos. |
| Conflito EF Core Relational | Media | Pode gerar comportamento divergente entre build local e pipeline. | Alinhar versoes EF Core/Npgsql/Design/InMemory. |
| Mocks duplicados no Program.cs | Media | A configuracao de DI fica ambigua e dificulta alternar mock/banco real. | Separar profiles de ambiente e remover duplicidade de AddScoped. |
| Casos ignorados | Media | Reduzem confianca na cobertura declarada. | Reativar, corrigir ou documentar justificativa individual. |

## 12.2 Propostas de melhoria continua

Adicionar GitHub Actions com dotnet restore, dotnet build, dotnet test e publicacao de relatorio de cobertura.

Executar a colecao Postman com Newman no pipeline, alimentando variaveis globais de token e IDs criados.

Migrar testes criticos de persistencia para Testcontainers com PostgreSQL real.

Gerar relatorios de cobertura com coverlet e criar limite minimo por camada.

Padronizar ambiente mock versus banco real por appsettings e variaveis de ambiente.

Adicionar testes de carga com k6 ou JMeter para ingestao massiva de telemetria.

# 13. Conclusoes

A avaliacao expandida confirma que o GREENHERB possui uma base de testes ampla para o escopo academico do projeto. O codigo cobre funcoes essenciais do dominio, exercita entradas validas e invalidas e demonstra preocupacao com rastreabilidade, limites ambientais e estados operacionais.

A maior qualidade da suite esta na diversidade de cenarios: autenticacao, roles, importacao, CRUD, filtros, gateways, automacoes, alertas, relatorios e auditoria. Essa diversidade reduz o risco de regressao em areas que, em um sistema de estufa, poderiam causar inconsistencia operacional.

A principal oportunidade de evolucao nao e aumentar quantidade bruta de testes, mas amadurecer o ciclo de entrega: corrigir a solution, reativar ignorados, alinhar dependencias, reduzir warnings e automatizar execucao em pipeline. Com esses ajustes, o projeto passa de uma suite local robusta para uma pratica de qualidade continua.

# Anexo A. Inventario completo de testes automatizados

Este anexo lista os casos identificados no codigo-fonte. Testes Theory com InlineData foram expandidos como casos separados, pois o runner executa cada combinacao de dados como uma variacao do mesmo metodo.

## AlertServiceTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetAllAsync_WithNoAlerts_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 2 | GetAllAsync_WithMultipleAlerts_ReturnsAll | Volume/colecao | Ativo |
| 3 | GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAlert | Caminho principal | Ativo |
| 4 | GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 5 | CreateAsync_WithValidData_CreatesAlert | Caminho principal | Ativo |
| 6 | CreateAsync_WithNullTitle_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 7 | UpdateAsync_WithValidData_UpdatesAlert | Caminho principal | Ativo |
| 8 | DeleteAsync_WithValidId_DeletesAlert | Caminho principal | Ativo |
| 9 | CreateAsync_WithAllAlertTypes_CreatesWithCorrectType (Informativo) | Decisao/estado | Ativo |
| 10 | CreateAsync_WithAllAlertTypes_CreatesWithCorrectType (Aviso) | Decisao/estado | Ativo |
| 11 | CreateAsync_WithAllAlertTypes_CreatesWithCorrectType (Crítico) | Decisao/estado | Ativo |
| 12 | GetByTypeAsync_WithValidType_ReturnsAlertsOfType | Decisao/estado | Ativo |
| 13 | GetByTypeAsync_WithNoAlertsOfType_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 14 | GetByTypeAsync_DifferentiatesBetweenTypes | Decisao/estado | Ativo |
| 15 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Ativo) | Decisao/estado | Ativo |
| 16 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Resolvido) | Decisao/estado | Ativo |
| 17 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Ignorado) | Decisao/estado | Ativo |
| 18 | GetByStatusAsync_ReturnsAlertsWithStatus | Decisao/estado | Ativo |
| 19 | ResolveAsync_WithValidUser_MarksAlertResolved | Decisao/estado | Ativo |
| 20 | ResolveAsync_WithNonExistentAlert_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 21 | ResolveAsync_WithoutResolution_StillMarksResolved | Decisao/estado | Ativo |
| 22 | ResolveAsync_SetResolvedDate_AsCurrentTime | Decisao/estado | Ativo |
| 23 | IgnoreAsync_WithValidUser_MarksAlertIgnored | Decisao/estado | Ativo |
| 24 | IgnoreAsync_RequiresJustification_Stored | Decisao/estado | Ativo |
| 25 | IgnoreAsync_WithNonExistentAlert_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 26 | GetByResourceIdAsync_ReturnsAlertsForResource | Caminho principal | Ativo |
| 27 | GetByResourceIdAsync_WithNoAlertsForResource_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 28 | CreateAlert_WhenTemperatureExceedsMax_GeneratesCriticalAlert | Valor limite | Ativo |
| 29 | CreateAlert_WhenHumidityBelowMin_GeneratesWarningAlert | Valor limite | Ativo |
| 30 | CreateAlert_WhenLuminosityBelowThreshold_GeneratesInfoAlert | Valor limite | Ativo |
| 31 | ResolveAsync_OnAlreadyResolvedAlert_UpdatesResolution | Decisao/estado | Ativo |
| 32 | GetByStatusAsync_MultipleFilters | Decisao/estado | Ativo |

## AuditLogServiceTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetAllAsync_WithNoAuditLogs_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 2 | GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAuditLog | Caminho principal | Ativo |
| 3 | GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 4 | LogOperationAsync_WithValidData_CreatesAuditLog | Caminho principal | Ativo |
| 5 | LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Create) | Decisao/estado | Ativo |
| 6 | LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Update) | Decisao/estado | Ativo |
| 7 | LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Delete) | Decisao/estado | Ativo |
| 8 | LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Login) | Decisao/estado | Ativo |
| 9 | LogOperationAsync_WithOperationType_Stored (Export) | Decisao/estado | Ativo |
| 10 | GetByOperationTypeAsync_ReturnsLogsOfType | Decisao/estado | Ativo |
| 11 | GetByUserIdAsync_ReturnsLogsForUser | Caminho principal | Ativo |
| 12 | GetByUserIdAsync_WithMultipleUsers_OnlyReturnsUserLogs | Volume/colecao | Ativo |
| 13 | GetByEntityAsync_ReturnsLogsForEntity | Caminho principal | Ativo |
| 14 | GetByEntityAsync_WithDifferentEntities_OnlyReturnSpecificEntity | Caminho principal | Ativo |
| 15 | GetByDateRangeAsync_ReturnsLogsInRange | Valor limite | Ativo |
| 16 | GetByDateRangeAsync_WithNoLogsInRange_ReturnsEmptyList | Valor limite | Ativo |
| 17 | LogOperationAsync_WithOldAndNewValues_Stored | Caminho principal | Ativo |
| 18 | LogOperationAsync_UpdateWithoutOldValues_OnlyNewValuesSet | Caminho principal | Ativo |
| 19 | LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (127.0.0.1) | Caminho principal | Ativo |
| 20 | LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (192.168.1.100) | Caminho principal | Ativo |
| 21 | LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (10.0.0.1) | Caminho principal | Ativo |
| 22 | LogOperationAsync_WithIpAddress_Stored (::1) | Caminho principal | Ativo |
| 23 | DeleteOldLogsAsync_RemovesLogsBeforeDate | Caminho principal | Ignorado |
| 24 | DeleteOldLogsAsync_WithNoOldLogs_DoesNotDelete | Caminho principal | Ativo |
| 25 | GetAllAsync_WithLargeAuditLogCount | Volume/colecao | Ativo |
| 26 | LogOperationAsync_WithMultipleOperations_AllStored | Volume/colecao | Ativo |
| 27 | GetByOperationTypeAsync_CompleteAuditTrail | Decisao/estado | Ativo |

## AuthTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AuthenticateAsync_WithValidCredentials_ReturnsAuthResponse | Caminho principal | Ativo |
| 2 | AuthenticateAsync_WithWrongPassword_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 3 | AuthenticateAsync_WithNonExistentUser_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 4 | AuthenticateAsync_WithInactiveUser_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 5 | AuthenticateAsync_WithEmptyUsername_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 6 | AuthenticateAsync_WithEmptyPassword_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 7 | RegisterAsync_WithValidData_ReturnsUser | Caminho principal | Ativo |
| 8 | RegisterAsync_WithDuplicateUsername_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 9 | RegisterAsync_WithEmptyUsername_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 10 | RegisterAsync_WithEmptyEmail_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 11 | RegisterAsync_WithShortPassword_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 12 | RegisterAsync_WithInvalidEmail_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 13 | RegisterAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithCorrectRole (UserRole.Tecnico) | Decisao/estado | Ativo |
| 14 | RegisterAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithCorrectRole (UserRole.Responsavel) | Decisao/estado | Ativo |
| 15 | RegisterAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithCorrectRole (UserRole.Administrador) | Valor limite | Ativo |
| 16 | AuthenticateAsync_TechnicoRole_ReturnsTokenWithCorrectRole | Decisao/estado | Ativo |
| 17 | AuthenticateAsync_ResponsavelRole_ReturnsTokenWithCorrectRole | Decisao/estado | Ativo |
| 18 | AuthenticateAsync_AdministradorRole_ReturnsTokenWithCorrectRole | Valor limite | Ativo |
| 19 | ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (12345678, true) | Valor limite | Ativo |
| 20 | ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (123456789, true) | Valor limite | Ativo |
| 21 | ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (password123, true) | Valor limite | Ativo |
| 22 | ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (1234567, false) | Valor limite | Ativo |
| 23 | ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (, false) | Valor limite | Ativo |
| 24 | ValidatePasswordLength_UsesBoundaries (abc, false) | Valor limite | Ativo |
| 25 | ValidatePasswordLength_WithNullPassword_ReturnsFalse | Valor limite | Ativo |
| 26 | ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@example.com, true) | Caminho principal | Ativo |
| 27 | ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (test.user@domain.co.uk, true) | Caminho principal | Ativo |
| 28 | ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user+tag@example.com, true) | Caminho principal | Ativo |
| 29 | ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (userexample.com, false) | Classe invalida | Ativo |
| 30 | ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@, false) | Classe invalida | Ativo |
| 31 | ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (@example.com, false) | Classe invalida | Ativo |
| 32 | ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (user@.com, false) | Classe invalida | Ativo |
| 33 | ValidateEmailFormat_ValidatesPattern (, false) | Classe invalida | Ativo |
| 34 | ValidateEmailFormat_WithNullEmail_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 35 | ValidateToken_WithInvalidToken_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 36 | ValidateToken_WithEmptyToken_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 37 | ValidateToken_WithNullToken_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 38 | ValidateToken_WithValidTokenFromAuth_ReturnsTrue | Caminho principal | Ativo |
| 39 | ValidateToken_WithMalformedToken_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 40 | RenewTokenAsync_WithValidToken_ReturnsNewToken | Caminho principal | Ativo |
| 41 | RenewTokenAsync_WithInvalidToken_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 42 | AuthenticateAsync_CaseSensitive_WithDifferentCase_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 43 | RegisterAsync_MultipleUsersWithDifferentRoles | Decisao/estado | Ativo |
| 44 | ValidatePasswordLength_WithSpecialCharacters_StillValidatesLength | Valor limite | Ativo |
| 45 | AuthenticateAsync_WithWhitespaceInPassword_TreatsAsPartOfPassword | Caminho principal | Ativo |

## AutomationServiceTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetAllAsync_WithNoAutomations_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 2 | GetAllAsync_WithMultipleAutomations_ReturnsAll | Volume/colecao | Ativo |
| 3 | GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsAutomation | Caminho principal | Ativo |
| 4 | CreateAsync_WithValidData_CreatesAutomation | Caminho principal | Ativo |
| 5 | UpdateAsync_WithValidData_UpdatesAutomation | Caminho principal | Ativo |
| 6 | DeleteAsync_WithValidId_DeletesAutomation | Caminho principal | Ativo |
| 7 | CreateAsync_WithManualMode_SetsOperationModeCorrectly | Decisao/estado | Ativo |
| 8 | CreateAsync_WithAutomaticMode_SetsOperationModeCorrectly | Decisao/estado | Ativo |
| 9 | UpdateAsync_ChangeFromManualToAutomatic | Caminho principal | Ativo |
| 10 | UpdateAsync_ChangeFromAutomaticToManual | Caminho principal | Ativo |
| 11 | ActivateAsync_WithInactiveAutomation_Activates | Decisao/estado | Ativo |
| 12 | DeactivateAsync_WithActiveAutomation_Deactivates | Decisao/estado | Ativo |
| 13 | ActivateAsync_WithAlreadyActiveAutomation_RemainActive | Decisao/estado | Ativo |
| 14 | DeactivateAsync_WithNonExistentAutomation_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 15 | GetByBatchIdAsync_ReturnAutomationsForBatch | Volume/colecao | Ativo |
| 16 | GetByBatchIdAsync_WithDifferentBatches_ReturnsOnlyForSpecificBatch | Volume/colecao | Ativo |
| 17 | GetActiveAsync_ReturnsOnlyActiveAutomations | Caminho principal | Ativo |
| 18 | GetActiveAsync_WithNoActiveAutomations_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 19 | CreateAsync_WithTemperatureTrigger_StoresCondition | Decisao/estado | Ativo |
| 20 | CreateAsync_WithHumidityTrigger_StoresCondition | Decisao/estado | Ativo |
| 21 | UpdateAsync_ChangeTriggerCondition | Decisao/estado | Ativo |
| 22 | CreateAsync_WithNullTriggerCondition_ReturnsNull | Classe invalida | Ignorado |
| 23 | GetByBatchIdAsync_WithMultipleAutomations_LargeCount | Volume/colecao | Ativo |
| 24 | ActivateDeactivateSequence_Works | Decisao/estado | Ativo |

## BatchServiceTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetAllAsync_WithNoBatches_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 2 | GetAllAsync_WithMultipleBatches_ReturnsAll | Volume/colecao | Ativo |
| 3 | GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsBatch | Volume/colecao | Ativo |
| 4 | GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 5 | CreateAsync_WithValidData_CreatesBatch | Volume/colecao | Ativo |
| 6 | CreateAsync_WithInvalidPlanId_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 7 | UpdateAsync_WithValidData_UpdatesBatch | Volume/colecao | Ativo |
| 8 | UpdateAsync_WithNonExistentBatch_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 9 | DeleteAsync_WithValidId_DeletesBatch | Volume/colecao | Ativo |
| 10 | DeleteAsync_WithInvalidId_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 11 | GetByPlanIdAsync_WithValidPlanId_ReturnsBatchesForPlan | Volume/colecao | Ativo |
| 12 | GetByPlanIdAsync_WithInvalidPlanId_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 13 | GetByPlanIdAsync_WithMultiplePlans_ReturnsBatchesForSpecificPlan | Volume/colecao | Ativo |
| 14 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithCorrectStatus (Ativo) | Decisao/estado | Ativo |
| 15 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithCorrectStatus (Encerrado) | Decisao/estado | Ativo |
| 16 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithCorrectStatus (Suspenso) | Decisao/estado | Ativo |
| 17 | UpdateAsync_ChangeStatus_FromAtivoToEncerrado | Decisao/estado | Ativo |
| 18 | UpdateAsync_ChangeStatus_FromAtivoToSuspenso | Decisao/estado | Ativo |
| 19 | CreateAsync_WithLossPercentage_StoredCorrectly | Caminho principal | Ativo |
| 20 | CreateAsync_WithPartialDivisions_StoredCorrectly | Caminho principal | Ativo |
| 21 | UpdateAsync_IncreaseProductivity_Successful | Caminho principal | Ativo |
| 22 | UpdateAsync_RecordLosses_Successful | Caminho principal | Ativo |
| 23 | CreateAsync_WithLossPercentageZero_Allowed | Valor limite | Ativo |
| 24 | CreateAsync_WithHighProductivity_Allowed | Volume/colecao | Ativo |
| 25 | CreateAsync_WithZeroDivisions_Allowed | Valor limite | Ativo |
| 26 | DeleteAsync_BatchWithoutTasks_DeletesSuccessfully | Volume/colecao | Ativo |
| 27 | GetByIdAsync_LoadsBatchWithPlan | Volume/colecao | Ativo |
| 28 | CreateAsync_WithNullName_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 29 | GetAllAsync_WithLargeBatchCount_ReturnsAll | Volume/colecao | Ativo |
| 30 | UpdateAsync_MultipleUpdates_AllApplied | Volume/colecao | Ativo |

## HerbTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ImportCsv_WithValidRows_ImportsAndUpdates | Caminho principal | Ativo |
| 2 | ImportCsv_WithEmptyFile_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 3 | ImportCsv_WithInvalidCycleDays_ReturnsError | Classe invalida | Ativo |
| 4 | ImportCsv_WithDuplicateHerbs_UpdatesExisting | Caminho principal | Ativo |
| 5 | ImportXlsx_WithEmptySheet_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 6 | ImportXlsx_WithInvalidCycleDays_ReturnsError | Classe invalida | Ativo |
| 7 | GetHerb_ById_ReturnsHerb | Caminho principal | Ativo |
| 8 | GetHerb_ByInvalidId_ReturnsNotFound | Classe invalida | Ativo |
| 9 | GetAllHerbs_ReturnsAll | Volume/colecao | Ativo |
| 10 | CreateHerb_WithValidData_CreatesHerb | Caminho principal | Ativo |
| 11 | CreateHerb_WithMissingName_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 12 | UpdateHerb_WithValidData_UpdatesHerb | Caminho principal | Ativo |
| 13 | UpdateHerb_WithInvalidId_ReturnsNotFound | Classe invalida | Ativo |
| 14 | DeleteHerb_WithValidId_DeletesHerb | Caminho principal | Ativo |
| 15 | DeleteHerb_WithInvalidId_ReturnsNotFound | Classe invalida | Ativo |
| 16 | CreateHerb_WithNegativeCycleDays_ReturnsBadRequest | Valor limite | Ativo |
| 17 | CreateHerb_WithLongName_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ignorado |
| 18 | UpdateHerb_WithNullName_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 19 | GetHerbs_ByCategory_ReturnsFiltered | Caminho principal | Ativo |
| 20 | GetHerbs_ByOrigin_ReturnsFiltered | Caminho principal | Ativo |
| 21 | CreateHerb_WithNullScientificName_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 22 | CreateHerb_WithNullCategory_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 23 | CreateHerb_WithNullOrigin_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 24 | CreateHerb_WithZeroCycleDays_ReturnsBadRequest | Valor limite | Ativo |
| 25 | UpdateHerb_WithNegativeCycleDays_ReturnsBadRequest | Valor limite | Ativo |
| 26 | UpdateHerb_WithNullCategory_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 27 | UpdateHerb_WithNullOrigin_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 28 | UpdateHerb_WithZeroCycleDays_ReturnsBadRequest | Valor limite | Ativo |
| 29 | ImportCsv_WithMissingColumns_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 30 | ImportXlsx_WithValidRows_Imports | Caminho principal | Ativo |
| 31 | ImportXlsx_WithMissingColumns_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ativo |
| 32 | CreatePlan_WithValidRequest_CreatesPlan | Caminho principal | Ativo |
| 33 | CreatePlan_WithInvalidRequest_ReturnsBadRequest | Classe invalida | Ignorado |
| 34 | CreatePlan_With_InexistentHerb_ReturnsNotFound | Classe invalida | Ignorado |

## MeasurementServiceTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetAllAsync_WithNoMeasurements_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 2 | GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsMeasurement | Caminho principal | Ativo |
| 3 | CreateAsync_WithValidData_CreatesMeasurement | Caminho principal | Ativo |
| 4 | CreateAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 5 | DeleteAsync_WithValidId_DeletesMeasurement | Caminho principal | Ativo |
| 6 | GetByBatchIdAsync_ReturnsMeasurementsForBatch | Volume/colecao | Ativo |
| 7 | GetByBatchIdAsync_WithMultipleBatches_OnlyReturnsBatchMeasurements | Volume/colecao | Ativo |
| 8 | CreateAsync_WithTemperatureInRange_Stored | Valor limite | Ativo |
| 9 | CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (-50) | Valor limite | Ativo |
| 10 | CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (0) | Valor limite | Ativo |
| 11 | CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (15) | Valor limite | Ativo |
| 12 | CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (25) | Valor limite | Ativo |
| 13 | CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (50) | Valor limite | Ativo |
| 14 | CreateAsync_WithVariousTemperatures_Stored (60) | Valor limite | Ativo |
| 15 | CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (0) | Valor limite | Ativo |
| 16 | CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (50) | Valor limite | Ativo |
| 17 | CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (70) | Valor limite | Ativo |
| 18 | CreateAsync_WithVariousHumidity_Stored (100) | Valor limite | Ativo |
| 19 | CreateAsync_WithLowHumidity_Stored | Caminho principal | Ativo |
| 20 | CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (0) | Valor limite | Ativo |
| 21 | CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (1000) | Valor limite | Ativo |
| 22 | CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (5000) | Valor limite | Ativo |
| 23 | CreateAsync_WithVariousLuminosity_Stored (10000) | Valor limite | Ativo |
| 24 | CreateAsync_WithLowLuminosity_Stored | Valor limite | Ativo |
| 25 | GetByBatchAndDateRangeAsync_ReturnsCorrectMeasurements | Valor limite | Ativo |
| 26 | GetByBatchAndDateRangeAsync_WithNoMeasurements_ReturnsEmptyList | Valor limite | Ativo |
| 27 | GetByBatchAndDateRangeAsync_OutsideDateRange_ReturnsNothing | Valor limite | Ativo |
| 28 | CreateAsync_WithMeasurementDateTime_Stored | Caminho principal | Ativo |
| 29 | CreateAsync_SetCreatedAtToNow | Caminho principal | Ativo |
| 30 | GetAllAsync_WithLargeMeasurementCount | Volume/colecao | Ativo |
| 31 | CreateAsync_WithExtremeTemperatures | Caminho principal | Ativo |

## NotificationGatewayTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SendEmailNotificationAsync_WithValidData_ReturnsTrue | Caminho principal | Ativo |
| 2 | SendEmailNotificationAsync_WithValidData_LogsNotification | Caminho principal | Ativo |
| 3 | SendEmailNotificationAsync_WithEmptyEmail_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 4 | SendEmailNotificationAsync_WithEmptyEmail_ReturnsFalse ( ) | Classe invalida | Ativo |
| 5 | SendEmailNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 6 | SendEmailNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_LogsFailure | Caminho principal | Ativo |
| 7 | SendSmsNotificationAsync_WithValidPhoneNumber_ReturnsTrue | Caminho principal | Ativo |
| 8 | SendSmsNotificationAsync_WithValidPhoneNumber_LogsNotification | Caminho principal | Ativo |
| 9 | SendSmsNotificationAsync_WithEmptyPhone_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 10 | SendSmsNotificationAsync_WithEmptyPhone_ReturnsFalse ( ) | Classe invalida | Ativo |
| 11 | SendSmsNotificationAsync_WithInvalidPhoneLength_ReturnsFalse (123) | Valor limite | Ativo |
| 12 | SendSmsNotificationAsync_WithInvalidPhoneLength_ReturnsFalse (12345) | Valor limite | Ativo |
| 13 | SendSmsNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 14 | SendPushNotificationAsync_WithValidUserId_ReturnsTrue | Caminho principal | Ativo |
| 15 | SendPushNotificationAsync_WithValidUserId_LogsNotification | Caminho principal | Ativo |
| 16 | SendPushNotificationAsync_WithInvalidUserId_ReturnsFalse (0) | Classe invalida | Ativo |
| 17 | SendPushNotificationAsync_WithInvalidUserId_ReturnsFalse (-1) | Classe invalida | Ativo |
| 18 | SendPushNotificationAsync_WithInvalidUserId_ReturnsFalse (-100) | Classe invalida | Ativo |
| 19 | SendPushNotificationAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 20 | SendBatchAlertAsync_WithValidData_ReturnsTrue | Volume/colecao | Ativo |
| 21 | SendBatchAlertAsync_WithValidData_LogsNotification | Volume/colecao | Ativo |
| 22 | SendBatchAlertAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsFalse (0) | Classe invalida | Ativo |
| 23 | SendBatchAlertAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsFalse (-1) | Classe invalida | Ativo |
| 24 | SendBatchAlertAsync_WithEmptyAlertType_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 25 | SendBatchAlertAsync_WithEmptyAlertType_ReturnsFalse ( ) | Classe invalida | Ativo |
| 26 | SendBatchAlertAsync_WhenServiceUnavailable_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 27 | IsServiceAvailableAsync_DefaultState_ReturnsTrue | Caminho principal | Ativo |
| 28 | IsServiceAvailableAsync_AfterSetUnavailable_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 29 | IsServiceAvailableAsync_AfterSetAvailable_ReturnsTrue | Caminho principal | Ativo |
| 30 | GetSentNotificationsAsync_WithNoNotifications_ReturnsEmpty | Classe invalida | Ativo |
| 31 | GetSentNotificationsAsync_AfterSendingNotifications_ReturnsAll | Volume/colecao | Ativo |
| 32 | GetSentNotificationsAsync_WithLimit_Respects_MaxResults | Valor limite | Ativo |
| 33 | GetSentNotificationsAsync_ReturnsInReverseChronological_Order | Caminho principal | Ativo |
| 34 | GetSuccessfulNotificationCount_WithOnlySuccessfulNotifications_ReturnsCorrectCount | Volume/colecao | Ativo |
| 35 | GetFailedNotificationCount_WithMixedResults_ReturnsOnlyFailed | Volume/colecao | Ativo |
| 36 | ClearNotificationHistory_RemovesAllNotifications | Volume/colecao | Ativo |
| 37 | Reset_RestoresDefaultState | Caminho principal | Ativo |
| 38 | MultipleNotificationTypes_AllTrackedCorrectly | Decisao/estado | Ativo |
| 39 | ServiceRecovery_AfterBecomingUnavailable | Valor limite | Ativo |

## PlanTestes.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TU-261: Plan nulo → BadRequest | Classe invalida | Ignorado |
| 2 | TU-262: Dec2 [C1=T, C2=T] plan.HerbId=-1 AND herbId=0 | Caminho principal | Ignorado |
| 3 | TU-263: Dec2 [C1=T, C2=F] plan.HerbId=0 AND herbId=5 | Caminho principal | Ignorado |
| 4 | TU-264: Dec2 [C1=F, C2=T] plan.HerbId=3 AND herbId=0 | Caminho principal | Ignorado |
| 5 | TU-265: Dec2 [C1=F, C2=F] plan.HerbId=2 AND herbId=7 | Caminho principal | Ignorado |
| 6 | TU-271: Dec2 Boundary plan.HerbId=0 AND herbId=0 | Valor limite | Ignorado |
| 7 | TU-266: Dec3 [T] herbId=5 sobrescreve | Caminho principal | Ignorado |
| 8 | TU-267: Dec3 [F] herbId=0 não sobrescreve | Caminho principal | Ignorado |
| 9 | TU-268: Dec4 [T] DurationDays=0 Boundary | Valor limite | Ignorado |
| 10 | TU-269: Dec4 [T] DurationDays=-10 Negativo | Caminho principal | Ignorado |
| 11 | TU-270: Dec4 [F] DurationDays=1 Boundary válido | Valor limite | Ignorado |
| 12 | TU-272: Dec4 [F] DurationDays=60 Valor típico | Caminho principal | Ignorado |
| 13 | TU-273: Dec5 [T] StartDate=default (null) | Classe invalida | Ignorado |
| 14 | TU-274: Dec5 [T] StartDate no passado | Caminho principal | Ignorado |
| 15 | TU-275: Dec5 [F] StartDate válida (agora) | Caminho principal | Ignorado |
| 16 | TU-276: Dec5 [F] StartDate no futuro | Caminho principal | Ignorado |
| 17 | TU-277: Dec6 [T] WateringFrequencyDays=0 Boundary | Valor limite | Ignorado |
| 18 | TU-278: Dec6 [T] WateringFrequencyDays=-5 Negativo | Caminho principal | Ignorado |
| 19 | TU-279: Dec6 [F] WateringFrequencyDays=1 Boundary válido | Valor limite | Ignorado |
| 20 | TU-280: Dec6 [F] WateringFrequencyDays=7 Valor típico | Caminho principal | Ignorado |
| 21 | TU-287: Dec7 [T] TemperatureMin=-100 (abaixo do mínimo) | Valor limite | Ignorado |
| 22 | TU-288: Dec7 [T] TemperatureMax=100 (acima do máximo) | Valor limite | Ignorado |
| 23 | TU-289: Dec7 [T] TemperatureMin > TemperatureMax | Valor limite | Ignorado |
| 24 | TU-290: Dec7 [F] Temperatura válida (-50 a 60) | Caminho principal | Ignorado |
| 25 | TU-291: Dec7 [F] Temperatura típica (15-30) | Caminho principal | Ignorado |
| 26 | TU-292: Dec8 [T] HumidityMin=-10 (negativo) | Valor limite | Ignorado |
| 27 | TU-293: Dec8 [T] HumidityMax=150 (acima de 100) | Valor limite | Ignorado |
| 28 | TU-294: Dec8 [T] HumidityMin > HumidityMax | Valor limite | Ignorado |
| 29 | TU-295: Dec8 [F] Umidade válida (0-100) | Caminho principal | Ignorado |
| 30 | TU-296: Dec8 [F] Umidade típica (40-80) | Caminho principal | Ignorado |
| 31 | TU-297: Dec9 [T] LuminosityMin=-100 (negativo) | Valor limite | Ignorado |
| 32 | TU-298: Dec9 [T] LuminosityMax=200000 (acima do máximo) | Valor limite | Ignorado |
| 33 | TU-299: Dec9 [T] LuminosityMin > LuminosityMax | Valor limite | Ignorado |
| 34 | TU-300: Dec9 [F] Luminosidade válida (0-100000) | Valor limite | Ignorado |
| 35 | TU-301: Dec9 [F] Luminosidade típica (2000-5000) | Valor limite | Ignorado |
| 36 | TU-281: Todas validações inválidas - precedência HerbId | Caminho principal | Ignorado |
| 37 | TU-284: DurationDays e StartDate inválidos - precedência Duration | Caminho principal | Ignorado |
| 38 | TU-285: StartDate e WateringFrequency inválidos - precedência StartDate | Caminho principal | Ignorado |
| 39 | TU-286: Happy Path Completo - Todas validações | Caminho principal | Ativo |

## ReportServiceTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetAllAsync_WithNoReports_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 2 | GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsReport | Caminho principal | Ativo |
| 3 | CreateAsync_WithValidData_CreatesReport | Caminho principal | Ativo |
| 4 | CreateAsync_WithInvalidUserId_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 5 | DeleteAsync_WithValidId_DeletesReport | Caminho principal | Ativo |
| 6 | CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Produção) | Decisao/estado | Ativo |
| 7 | CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Tarefas) | Decisao/estado | Ativo |
| 8 | CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Medições) | Decisao/estado | Ativo |
| 9 | CreateAsync_WithReportType_CreatesWithType (Alertas) | Decisao/estado | Ativo |
| 10 | GetByTypeAsync_ReturnsReportsOfType | Decisao/estado | Ativo |
| 11 | CreateAsync_WithExportFormat_Stored (CSV) | Caminho principal | Ativo |
| 12 | CreateAsync_WithExportFormat_Stored (Excel) | Caminho principal | Ativo |
| 13 | CreateAsync_WithDateRange_StoresDates | Valor limite | Ativo |
| 14 | CreateAsync_WithCurrentMonthRange | Valor limite | Ativo |
| 15 | CreateAsync_WithFilePath_Stored | Caminho principal | Ativo |
| 16 | ExportToCsvAsync_ReturnsFilePath | Caminho principal | Ativo |
| 17 | ExportToExcelAsync_ReturnsFilePath | Caminho principal | Ativo |
| 18 | ExportToCsvAsync_WithNonExistentReport_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 19 | CreateAsync_SetsCreatedByUser | Caminho principal | Ativo |
| 20 | CreateAsync_SetsCreatedAtTimestamp | Caminho principal | Ativo |
| 21 | CreateAsync_WithNullName_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 22 | GetAllAsync_WithLargeReportCount | Volume/colecao | Ativo |
| 23 | GetByTypeAsync_WithMultipleTypes | Decisao/estado | Ativo |

## TaskServiceTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetAllAsync_WithNoTasks_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 2 | GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsTask | Caminho principal | Ativo |
| 3 | CreateAsync_WithValidData_CreatesTask | Caminho principal | Ativo |
| 4 | UpdateAsync_WithValidData_UpdatesTask | Caminho principal | Ativo |
| 5 | DeleteAsync_WithValidId_DeletesTask | Caminho principal | Ativo |
| 6 | GetByBatchIdAsync_ReturnsTasksForBatch | Volume/colecao | Ignorado |
| 7 | GetByBatchIdAsync_WithMultipleBatches_OnlyReturnsBatchTasks | Volume/colecao | Ativo |
| 8 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Pendente) | Decisao/estado | Ativo |
| 9 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Em Andamento) | Decisao/estado | Ativo |
| 10 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Concluída) | Decisao/estado | Ativo |
| 11 | CreateAsync_WithValidStatus_CreatesWithStatus (Cancelada) | Decisao/estado | Ativo |
| 12 | GetByStatusAsync_ReturnsTasksWithStatus | Decisao/estado | Ativo |
| 13 | UpdateAsync_TransitionPendenteToEmAndamento | Decisao/estado | Ativo |
| 14 | UpdateAsync_TransitionEmAndamentoToConcluida | Decisao/estado | Ativo |
| 15 | CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Rega) | Decisao/estado | Ativo |
| 16 | CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Fertilização) | Decisao/estado | Ativo |
| 17 | CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Colheita) | Decisao/estado | Ativo |
| 18 | CreateAsync_WithTaskType_StoresCorrectly (Monitorização) | Decisao/estado | Ativo |
| 19 | CreateAsync_WithAssignedUser_StoresUserAssignment | Caminho principal | Ativo |
| 20 | UpdateAsync_ChangeAssignedUser | Caminho principal | Ativo |
| 21 | CreateAsync_WithScheduledDate_StoresDate | Caminho principal | Ativo |
| 22 | UpdateAsync_SetCompletionDate_WhenMarkedComplete | Caminho principal | Ativo |
| 23 | CreateAsync_WithNullName_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 24 | GetAllAsync_WithLargeBatchOfTasks | Volume/colecao | Ignorado |
| 25 | GetByStatusAsync_WithMultipleTransitions | Decisao/estado | Ativo |

## TemperatureGatewayTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetCurrentTemperatureAsync_WithValidBatchId_ReturnsValidMeasurement | Volume/colecao | Ativo |
| 2 | GetCurrentTemperatureAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 3 | GetCurrentTemperatureAsync_WithZeroBatchId_ReturnsNull | Valor limite | Ativo |
| 4 | GetCurrentTemperatureAsync_SensorUnavailable_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 5 | GetCurrentTemperatureAsync_MultipleValidBatchIds_ReturnsValidMeasurements (1) | Volume/colecao | Ativo |
| 6 | GetCurrentTemperatureAsync_MultipleValidBatchIds_ReturnsValidMeasurements (5) | Volume/colecao | Ativo |
| 7 | GetCurrentTemperatureAsync_MultipleValidBatchIds_ReturnsValidMeasurements (100) | Volume/colecao | Ativo |
| 8 | GetTemperatureReadingsAsync_WithValidPeriod_ReturnsMultipleMeasurements | Volume/colecao | Ativo |
| 9 | GetTemperatureReadingsAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsEmpty | Classe invalida | Ativo |
| 10 | GetTemperatureReadingsAsync_WithInvertedPeriod_ReturnsEmpty | Classe invalida | Ativo |
| 11 | GetTemperatureReadingsAsync_WithSamePeriod_ReturnsOneMeasurement | Caminho principal | Ativo |
| 12 | GetTemperatureReadingsAsync_WithLargePeriod_ReturnsMultipleReadings | Volume/colecao | Ativo |
| 13 | IsSensorAvailableAsync_DefaultState_ReturnsTrue | Caminho principal | Ativo |
| 14 | IsSensorAvailableAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 15 | IsSensorAvailableAsync_AfterSensorSetToUnavailable_ReturnsFalse | Classe invalida | Ativo |
| 16 | IsSensorAvailableAsync_AfterSensorSetToAvailable_ReturnsTrue | Caminho principal | Ativo |
| 17 | GetSensorErrorsAsync_WithInvalidBatchId_ReturnsEmpty | Classe invalida | Ativo |
| 18 | GetSensorErrorsAsync_WithNoPriorErrors_ReturnsEmpty | Classe invalida | Ativo |
| 19 | GetSensorErrorsAsync_AfterSensorError_ReturnsErrorMessage | Caminho principal | Ativo |
| 20 | ClearSensorErrors_RemovesErrorHistory | Caminho principal | Ativo |
| 21 | Reset_RestoresDefaultState | Caminho principal | Ativo |
| 22 | GetCurrentTemperatureAsync_ReturnedDataHasCorrectStructure | Caminho principal | Ativo |
| 23 | GetTemperatureReadingsAsync_AllReadingsHaveConsistentBatchId | Volume/colecao | Ativo |

## UserServiceTests.cs

| # | Caso | Foco | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetAllAsync_WithNoUsers_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 2 | GetAllAsync_WithMultipleUsers_ReturnsAll | Volume/colecao | Ativo |
| 3 | GetByIdAsync_WithValidId_ReturnsUser | Caminho principal | Ativo |
| 4 | GetByIdAsync_WithInvalidId_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 5 | CreateAsync_WithValidData_CreatesUser | Caminho principal | Ativo |
| 6 | CreateAsync_WithDuplicateUsername_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 7 | UpdateAsync_WithValidData_UpdatesUser | Caminho principal | Ativo |
| 8 | DeleteAsync_WithValidId_DeletesUser | Caminho principal | Ativo |
| 9 | GetByUsernameAsync_WithValidUsername_ReturnsUser | Caminho principal | Ativo |
| 10 | GetByUsernameAsync_WithNonExistentUsername_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 11 | GetByUsernameAsync_CaseSensitive_DoesNotFindWithDifferentCase | Caminho principal | Ativo |
| 12 | CreateAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithRole (UserRole.Tecnico) | Decisao/estado | Ativo |
| 13 | CreateAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithRole (UserRole.Responsavel) | Decisao/estado | Ativo |
| 14 | CreateAsync_WithAllRoles_CreatesUserWithRole (UserRole.Administrador) | Valor limite | Ativo |
| 15 | GetByRoleAsync_ReturnsTechnicoUsers | Decisao/estado | Ativo |
| 16 | GetByRoleAsync_ReturnsResponsavelUsers | Decisao/estado | Ativo |
| 17 | GetByRoleAsync_ReturnsAdministradorUsers | Valor limite | Ativo |
| 18 | GetByRoleAsync_WithNoUsersOfRole_ReturnsEmptyList | Classe invalida | Ativo |
| 19 | ChangeRoleAsync_FromTechnicoToResponsavel | Decisao/estado | Ativo |
| 20 | ChangeRoleAsync_FromResponsavelToAdministrador | Valor limite | Ativo |
| 21 | ChangeRoleAsync_WithInvalidUserId_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 22 | ChangeRoleAsync_SameRole_StillUpdates | Decisao/estado | Ativo |
| 23 | ChangeRoleAsync_UpdatesTimestamp | Decisao/estado | Ativo |
| 24 | CreateAsync_NewUser_IsActive | Caminho principal | Ativo |
| 25 | UpdateAsync_DeactivateUser | Decisao/estado | Ativo |
| 26 | UpdateAsync_ReactivateUser | Decisao/estado | Ativo |
| 27 | CreateAsync_WithNullUsername_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 28 | CreateAsync_WithNullEmail_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 29 | CreateAsync_WithNullFullName_ReturnsNull | Classe invalida | Ativo |
| 30 | UpdateAsync_WithNullEmail_UpdateFails | Classe invalida | Ativo |
| 31 | CreateAsync_SetsCreatedAtTimestamp | Caminho principal | Ignorado |
| 32 | UpdateAsync_UpdatesUpdatedAtTimestamp | Caminho principal | Ativo |
| 33 | GetAllAsync_WithLargeUserCount | Volume/colecao | Ativo |
| 34 | GetByRoleAsync_WithMixedRoles_CorrectCounting | Decisao/estado | Ativo |
| 35 | UpdateAsync_MultipleFieldsChanged | Volume/colecao | Ativo |
| 36 | DeleteAsync_CascadeDelete_RelatedAuditLogs | Decisao/estado | Ativo |

# Anexo B. Bodies corrigidos para Postman

Exemplos de bodies corretos para os testes (FLAT, sem wrapper)

| Endpoint | Descricao | Resumo do payload |
| --- | --- | --- |
| POST /api/batches | Criar lote - FLAT (sem wrapper) | { "name": "Batch 001", "herbId": 4, "cultivationPlanId": 1, "plantDate": "2024-01-01", "expectedHarvestDate": "2024-03-01", "status": "preparing",... |
| POST /api/plans | Criar plano de cultivo | { "herbId": 4, "startDate": "2024-01-01", "durationDays": 60, "wateringFrequencyDays": 2, "notes": "Plano de cultivo para Alecrim", "temperatureMin": 15,... |
| POST /api/measurements | Criar medição - FLAT (sem wrapper) | { "batchId": "{{batch_id}}", "temperature": 25.5, "humidity": 65, "luminosity": 5000 } |
| POST /api/tasks | Criar tarefa - FLAT (sem wrapper) | { "name": "Water plants", "batchId": "{{batch_id}}", "taskType": "watering", "description": "Water the plants thoroughly", "scheduledDate": "2024-01-15",... |
| POST /api/automations | Criar automação | { "name": "Automação de Rega", "description": "Rega automática quando temperatura > 25°C", "batchId": "{{batch_id}}", "isActive": true, "triggerCondition":... |
| POST /api/herbs/import | Importar ervas de arquivo CSV | { "file": { "type": "file", "value": "herbs.csv (arquivo real)", "IMPORTANTE": "Mude o tipo de 'text' para 'file' no Postman" } } |

## POST /api/batches

Criar lote - FLAT (sem wrapper)

{

"name": "Batch 001",

"herbId": 4,

"cultivationPlanId": 1,

"plantDate": "2024-01-01",

"expectedHarvestDate": "2024-03-01",

"status": "preparing",

"numberOfDivisions": 3,

"lossPercentage": 2.5,

"productivity": 100

}

Script pos-requisicao:

pm.globals.set('batch_id', pm.response.json().id);

## POST /api/plans

Criar plano de cultivo

{

"herbId": 4,

"startDate": "2024-01-01",

"durationDays": 60,

"wateringFrequencyDays": 2,

"notes": "Plano de cultivo para Alecrim",

"temperatureMin": 15,

"temperatureMax": 25,

"humidityMin": 40,

"humidityMax": 70,

"luminosityMin": 5000,

"luminosityMax": 20000

}

Script pos-requisicao:

pm.globals.set('plan_id', pm.response.json().id);

## POST /api/measurements

Criar medição - FLAT (sem wrapper)

{

"batchId": "{{batch_id}}",

"temperature": 25.5,

"humidity": 65,

"luminosity": 5000

}

## POST /api/tasks

Criar tarefa - FLAT (sem wrapper)

{

"name": "Water plants",

"batchId": "{{batch_id}}",

"taskType": "watering",

"description": "Water the plants thoroughly",

"scheduledDate": "2024-01-15",

"status": "Pendente"

}

## POST /api/automations

Criar automação

{

"name": "Automação de Rega",

"description": "Rega automática quando temperatura > 25°C",

"batchId": "{{batch_id}}",

"isActive": true,

"triggerCondition": "temperature > 25",

"action": "activate_irrigation",

"operationMode": "Automático"

}

## POST /api/herbs/import

Importar ervas de arquivo CSV

{

"file": {

"type": "file",

"value": "herbs.csv (arquivo real)",

"IMPORTANTE": "Mude o tipo de 'text' para 'file' no Postman"

}

}

# Anexo C. Catalogos tecnicos do codigo

## C.1 Services

| Service | Qtd. metodos | Operacoes |
| --- | --- | --- |
| AlertService | 10 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByTypeAsync, GetByStatusAsync, GetByResourceIdAsync, CreateAsync, ResolveAsync, UpdateAsync... |
| AuditLogService | 8 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByUserIdAsync, GetByEntityAsync, GetByOperationTypeAsync, GetByDateRangeAsync, LogOperationAsync, DeleteOldLogsAsync |
| AuthService | 8 | AuthenticateAsync, ValidateToken, GetTokenClaims, RegisterAsync, ValidatePasswordLength, ValidateUsernameLength, ValidateEmailFormat, RenewTokenAsync |
| AutomationService | 9 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByBatchIdAsync, GetActiveAsync, CreateAsync, UpdateAsync, ActivateAsync, DeactivateAsync... |
| BatchService | 6 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByPlanIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync |
| HerbService | 7 | GetAllAsync, ExistsAsync, GetByIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync, ImportAsync |
| MeasurementService | 6 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByBatchIdAsync, GetByBatchAndDateRangeAsync, CreateAsync, DeleteAsync |
| MockNotificationGateway | 11 | SendEmailNotificationAsync, SendSmsNotificationAsync, SendPushNotificationAsync, SendBatchAlertAsync, IsServiceAvailableAsync, GetSentNotificationsAsync, SetServiceAvailability, ClearNotificationHistory... |
| MockTemperatureGateway | 7 | GetCurrentTemperatureAsync, GetTemperatureReadingsAsync, IsSensorAvailableAsync, GetSensorErrorsAsync, SetSensorAvailability, ClearSensorErrors, Reset |
| PlanService | 5 | GetAllAsync, GetByIdAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync |
| ReportService | 7 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByTypeAsync, CreateAsync, ExportToCsvAsync, ExportToExcelAsync, DeleteAsync |
| TaskService | 7 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByBatchIdAsync, GetByStatusAsync, CreateAsync, UpdateAsync, DeleteAsync |
| UserService | 8 | GetAllAsync, GetByIdAsync, GetByUsernameAsync, GetByRoleAsync, CreateAsync, UpdateAsync, ChangeRoleAsync, DeleteAsync |

## C.2 Controllers e rotas

| Controller | Verbo | Rota | Metodo |
| --- | --- | --- | --- |
| Alerts | GET | /api/alerts | GetAll |
| Alerts | GET | /api/alerts/{id:int} | GetById |
| Alerts | GET | /api/alerts/type/{alertType} | GetByType |
| Alerts | GET | /api/alerts/status/{status} | GetByStatus |
| Alerts | GET | /api/alerts/resource/{resourceId:int} | GetByResourceId |
| Alerts | POST | /api/alerts | Create |
| Alerts | PUT | /api/alerts/{id:int}/resolve | Resolve |
| Alerts | PUT | /api/alerts/{id:int}/ignore | Ignore |
| Alerts | DELETE | /api/alerts/{id:int} | Delete |
| Audit | GET | /api/audit | GetAll |
| Audit | GET | /api/audit/{id:int} | GetById |
| Audit | GET | /api/audit/user/{userId:int} | GetByUserId |
| Audit | GET | /api/audit/entity/{entityType}/{entityId:int} | GetByEntity |
| Audit | GET | /api/audit/operation/{operationType} | GetByOperationType |
| Audit | GET | /api/audit/range | GetByDateRange |
| Audit | DELETE | /api/audit/older-than | DeleteOldLogs |
| Auth | POST | /api/auth/login | Login |
| Auth | POST | /api/auth/register | Register |
| Auth | POST | /api/auth/validate | ValidateToken |
| Automation | GET | /api/automations | GetAll |
| Automation | POST | /api/automations | Create |
| Automation | GET | /api/automations/{id:int} | GetById |
| Automation | PUT | /api/automations/{id:int} | Update |
| Automation | DELETE | /api/automations/{id:int} | Delete |
| Batches | GET | /api/batches | GetAll |
| Batches | GET | /api/batches/{id:int} | GetById |
| Batches | GET | /api/batches/{id:int}/plan | GetPlanByBatchId |
| Batches | GET | /api/batches/plan/{planId:int} | GetByPlanId |
| Batches | POST | /api/batches | Create |
| Batches | PUT | /api/batches/{id:int} | Update |
| Batches | DELETE | /api/batches/{id:int} | Delete |
| Herbs | GET | /api/herbs | GetAll |
| Herbs | GET | /api/herbs/{id:int} | GetById |
| Herbs | POST | /api/herbs | Create |
| Herbs | PUT | /api/herbs/{id:int} | Update |
| Herbs | DELETE | /api/herbs/{id:int} | Delete |
| Herbs | POST | /api/herbs/import | Import |
| Measurements | GET | /api/measurements | GetAll |
| Measurements | GET | /api/measurements/{id:int} | GetById |
| Measurements | GET | /api/measurements/batch/{batchId:int} | GetByBatchId |
| Measurements | GET | /api/measurements/batch/{batchId:int}/range | GetByDateRange |
| Measurements | POST | /api/measurements | Create |
| Measurements | DELETE | /api/measurements/{id:int} | Delete |
| Plan | GET | /api/plans | GetAll |
| Plan | GET | /api/plans/{id:int} | GetById |
| Plan | POST | /api/plans | Create |
| Plan | PUT | /api/plans/{id:int} | Update |
| Plan | DELETE | /api/plans/{id:int} | Delete |
| Reports | GET | /api/reports | GetAll |
| Reports | GET | /api/reports/{id:int} | GetById |
| Reports | GET | /api/reports/type/{reportType} | GetByType |
| Reports | POST | /api/reports | Create |
| Reports | GET | /api/reports/{id:int}/export-csv | ExportToCsv |
| Reports | GET | /api/reports/{id:int}/export-excel | ExportToExcel |
| Reports | DELETE | /api/reports/{id:int} | Delete |
| Tasks | GET | /api/tasks | GetAll |
| Tasks | GET | /api/tasks/{id:int} | GetById |
| Tasks | GET | /api/tasks/batch/{batchId:int} | GetByBatchId |
| Tasks | GET | /api/tasks/status/{status} | GetByStatus |
| Tasks | POST | /api/tasks | Create |
| Tasks | PUT | /api/tasks/{id:int} | Update |
| Tasks | DELETE | /api/tasks/{id:int} | Delete |
| Users | GET | /api/users | GetAll |
| Users | GET | /api/users/{id:int} | GetById |
| Users | GET | /api/users/username/{username} | GetByUsername |
| Users | GET | /api/users/role/{role} | GetByRole |
| Users | POST | /api/users | Create |
| Users | PUT | /api/users/{id:int} | Update |
| Users | PUT | /api/users/{id:int}/change-role | ChangeRole |
| Users | DELETE | /api/users/{id:int} | Delete |

## C.3 Models

| Classe | Propriedade | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Alert | Id | int |
| Alert | Title | string |
| Alert | Description | string |
| Alert | AlertType | string |
| Alert | ResourceId | int? |
| Alert | Status | string |
| Alert | Resolution | string? |
| Alert | ResolvedByUserId | int? |
| Alert | ResolvedDate | DateTime? |
| Alert | CreatedAt | DateTime |
| Alert | UpdatedAt | DateTime |
| AuditLog | Id | string |
| AuditLog | UserId | int |
| AuditLog | User | User? |
| AuditLog | OperationType | string |
| AuditLog | EntityType | string |
| AuditLog | EntityId | string |
| AuditLog | Description | string |
| AuditLog | OldValues | string? |
| AuditLog | NewValues | string? |
| AuditLog | IpAddress | string? |
| AuditLog | CreatedAt | DateTime |
| AuthRequest | Username | string |
| AuthRequest | Password | string |
| AuthResponse | Token | string |
| AuthResponse | RefreshToken | string |
| AuthResponse | ExpiresIn | int |
| AuthResponse | Username | string |
| AuthResponse | Role | UserRole |
| Automation | Id | int |
| Automation | Name | string |
| Automation | Description | string |
| Automation | BatchId | int |
| Automation | IsActive | bool |
| Automation | TriggerCondition | string |
| Automation | Action | string |
| Automation | OperationMode | string |
| Automation | CreatedAt | DateTime |
| Automation | UpdatedAt | DateTime |
| Batch | Id | int |
| Batch | Name | string |
| Batch | CultivationPlanId | int |
| Batch | Status | string |
| Batch | NumberOfDivisions | int |
| Batch | LossPercentage | decimal |
| Batch | Productivity | decimal |
| Batch | CreatedAt | DateTime |
| Batch | UpdatedAt | DateTime |
| BatchRequest | Name | string |
| BatchRequest | HerbId | int |
| BatchRequest | CultivationPlanId | int |
| BatchRequest | PlantDate | DateTime |
| BatchRequest | ExpectedHarvestDate | DateTime |
| BatchRequest | Status | string |
| BatchRequest | NumberOfDivisions | int |
| BatchRequest | LossPercentage | decimal |
| BatchRequest | Productivity | decimal |
| CultivationPlan | Id | int |
| CultivationPlan | HerbId | int |
| CultivationPlan | StartDate | DateTime |
| CultivationPlan | DurationDays | int |
| CultivationPlan | WateringFrequencyDays | int |
| CultivationPlan | Notes | string? |
| CultivationPlan | Herb | Herb? |
| CultivationPlan | TemperatureMin | int? |
| CultivationPlan | TemperatureMax | int? |
| CultivationPlan | HumidityMin | int? |
| CultivationPlan | HumidityMax | int? |
| CultivationPlan | LuminosityMin | int? |
| CultivationPlan | LuminosityMax | int? |
| CultivationPlan | ApprovedByUserId | int? |
| CultivationPlan | CreatedAt | DateTime |
| CultivationPlan | UpdatedAt | DateTime |
| CultivationPlanRequest | StartDate | DateTime |
| CultivationPlanRequest | DurationDays | int |
| CultivationPlanRequest | WateringFrequencyDays | int |
| CultivationPlanRequest | Notes | string? |
| Herb | Id | int |
| Herb | Name | string |
| Herb | ScientificName | string |
| Herb | Category | string |
| Herb | Origin | string |
| Herb | Notes | string? |
| Herb | CareInstructions | string? |
| Herb | CycleDays | int |
| Herb | CultivationPlans | ICollection<CultivationPlan> |
| HerbImportResult | Imported | int |
| HerbImportResult | Updated | int |
| HerbImportResult | Skipped | int |
| HerbImportResult | Errors | List<HerbImportError> |
| HerbImportResult | Row | int |
| HerbImportResult | Message | string |
| Measurement | Id | int |
| Measurement | BatchId | int |
| Measurement | Temperature | decimal |
| Measurement | Humidity | decimal |
| Measurement | Luminosity | decimal |
| Measurement | MeasurementDateTime | DateTime |
| Measurement | CreatedAt | DateTime |
| MeasurementRequest | BatchId | int |
| MeasurementRequest | Temperature | decimal |
| MeasurementRequest | Humidity | decimal |
| MeasurementRequest | Luminosity | decimal |
| MeasurementRequest | MeasurementDateTime | DateTime? |
| OperationalTask | Id | int |
| OperationalTask | Name | string |
| OperationalTask | BatchId | int |
| OperationalTask | TaskType | string |
| OperationalTask | Description | string |
| OperationalTask | ScheduledDate | DateTime |
| OperationalTask | CompletedDate | DateTime? |
| OperationalTask | Status | string |
| OperationalTask | AssignedUserId | int? |
| OperationalTask | CreatedAt | DateTime |
| OperationalTask | UpdatedAt | DateTime |
| Report | Id | int |
| Report | Name | string |
| Report | Description | string |
| Report | ReportType | string |
| Report | ExportFormat | string |
| Report | StartDate | DateTime |
| Report | EndDate | DateTime |
| Report | FilePath | string? |
| Report | CreatedByUserId | int? |
| Report | CreatedAt | DateTime |
| Report | UpdatedAt | DateTime |
| TaskRequest | Name | string |
| TaskRequest | BatchId | int |
| TaskRequest | TaskType | string |
| TaskRequest | Description | string |
| TaskRequest | ScheduledDate | DateTime |
| TaskRequest | Status | string |
| TaskRequest | AssignedUserId | int? |
| User | Id | int |
| User | Username | string |
| User | Email | string |
| User | PasswordHash | string |
| User | FullName | string |
| User | Role | UserRole |
| User | CreatedAt | DateTime |
| User | UpdatedAt | DateTime |
| User | IsActive | bool |
| UserRole | valores | Tecnico = 0, Responsavel = 1, Administrador = 2 |